S.C. PROIECT COVASNA S.A.				Proiect nr.21002/2010

SFÂNTU GHEORGHE				   Amenajare trotuare la str.Vasile Goldiş

mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.I.

EVALUARE

OB.4.1. – INVESTIŢIA DE BAZĂ

Categ. 4.1.1. - căi de comunicaţii

Infrastructură

- Săpături de teren

- conf. anexa 1 poz.6, poz.10

mc. (970 + 190) x 59,00 lei/mc = 68.440 			≈		68.500 lei

- Decapare asfalt

- conf.anexa 1 poz.4, poz.9

mp. (3850 + 760) x 5,00 lei/mp = 23.050 		≈		23.100 lei

- Desfacere borduri

- conf. anexa 1 poz.5

ml. 3800 x 7,00 lei/ml = 26.600 lei 					26.600 lei

TOTAL INFRASTRUCTURA 					         118.200 lei

Suprastructură

- Trotuare pietonale

- conf. anexa 1 poz.1

mp. 3.850 x 48,00 lei/mp = 					       184.800 lei

- Borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm

- conf. anexa 1 poz.2

ml. 1900 x 27 lei/ml = 						         51.300 lei

- Borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm

- conf. anexa 1 poz.3

ml. 1980 x 13 lei/ml = 25.740 lei				≈	         25.800 lei

- Refacerea carosabilului din asfalt

- conf. anexa 1 poz.10

mp. 760 x 70,00 lei/mp = 						        53.200 lei

- Stâlpişori din oţel

- conf. anexa 1 poz.7

buc.450 x 78,30 lei/buc = 35.235 lei 			≈	    35.300 lei

- Ridicare la cota proiectată a căminelor de vizitare

buc.9 x 55 lei/buc = 495 lei 				≈	         500 lei

- Platforme din beton pentru staţie de autobuze

buc.2 x 3000 lei/buc = 						     6.000 lei

- Suprastructură pentru staţie de autobuze

buc.2 x 24.685 lei/buc =   49.370 lei 			≈	   49.400 lei

- Corecţia produselor balastiere

(184.800 + 51.300 + 25.800 + 53.200 +

+  35.300 + 6.000) x 0,25 = 					   89.100 lei

TOTAL SUPRASTRUCTURA				            495.400 lei

TOTAL INFRASTRUCTURA 					 118.200 lei

TOTAL SUPRASTRUCTURA				            495.400 lei

TOTAL 								613.600 lei

Intocmit,

tehn.Balla Balint