Grafic general de realizare a obiectivului de investitii:

Modernizare strada Kos Karoly – Sf. Gheorghe

### GRAFIC DE EXECUTIE

| Durata Denumire lucrare | LUNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrări pregătitoare - organizare de şantier, semnalizare - lucrări pregătitoare, - interventii administratori retele - ridicarea la cota a caminelor de vizitare, gurilor de scurgere, rasuflatori gaze..etc |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrări de drumuri - demontare, montare borduri - lucrari de astfaltare a trotuarelor |  |  |  |  |  |
| 3. Iluminat public - executie iluminat public |  |  |  |  |  |
| 4. Semnalizare - semnalizare si marcaje rutiere - receptia lucrarii |  |  |  |  |  |

Beneficiar: ORASUL SF. GHEORGHE

Proiectant: S.C. TOP-PROIECT CONSULTING S.R.L.