STUDIU DE FEZABILITATE

ACTUALIZARE NOIEMBRIE 2012

conform HG 28/09.01.2008

Denumire proiect: AMENAJARE PARC TEMATIC CU ANIMALE SALBATICE Municipiul SFÂNTU GHEORGHE Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE Localizare proiect: Regiunea 7 Centru, Judeţul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe

Elaborator: Manolatos Gabriel Adrian - Intreprindere Individuala

Noiembrie 2012

A. Piese scrise

Date generale:

- Denumirea obiectivului de investiţii

AMENAJARE PARC TEMATIC CU ANIMALE SALBATICE -  Municipiul SFÂNTU GHEORGHE

- Amplasamentul  - Regiunea 7 Centru, Judeţul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, Valea Pârâului Debren, Zona turistică şi de agrement Şugaş Băi

- Titularul investiţiei: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

- Beneficiarul investiţiei: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

- Elaboratorul studiului: Documentaţia s-a realizat de către Manolatos Gabriel Adrian – Intreprindere Individuala cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 18, Sc. F, Ap. 10, Judeţul Covasna, Telefon 0743 003673, înregistrată la ORC Covasna sub Nr-ul F14/197/2009 având cod CAEN 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

Informaţii generale privind proiectul

- Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Municipiul Sfantu Gheorghe dispune de un potenţial, variat şi bogat, atât în ceea ce priveşte resursele naturale, istorice şi culturale, cât şi cele umane, sociale şi economice. Cu toate acestea oferta turistică şi de agreement este dominată într-o extrem de mare măsura de turismul social, care vizează un segment de piaţă îngust şi cu posibilităţi materiale reduse. Oferta turistică şi de agreement necesită o diversificare stringentă atât sub aspectul serviciilor oferite, cât şi sub aspectul segmentului de piaţă căreia i se adresează.

Prezentarea animalelor sălbatice în mediul lor natural a apărut din ce în ce mai intens în ultimii ani de zile în Europa pe fondul antropizării excesive a zonelor extraurbane având ca efect diminuarea arealelor naturale ale animalelor. De aceea s-a căutat o alternativă a grădinilor zoologice, unde spaţiul restrâns şi ambianţa nenaturală au diminuat interesul vizitatorilor, apărând astfel wild park-urile (parcuri tematice), care propun locaţii împădurite, liniştite, cu o densitate medie de animale care trăiesc şi se hranesc în condiţii semisalbatice. Deşi înregistrează succese deosebite în vestul Europei, în România abia în anul 2008 a fost construit un astfel de “wild park” care se bucură de un succes real.

PARCUL TEMATIC CU ANIMALE SĂLBATICE are misiunea de a contribui la o mai bună înţelegere a lumii animalelor sălbatice şi de a inspira apropierea omului de natură. Obiectivul de investiţii va fi edificat prin lucrări minime de construcţii şi instalaţii, peisajul natural, flora şi fauna rămânând astfel nealterate.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, proprietar al terenurilor pe care se propune a fi edificat obiectivul de investiţii care constituie obiectul prezentei documentaţii tehnice.

Municipiul Sfântu Gheorghe, reşedinţa judeţului Covasna, este reprezentat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cel mai dezvoltat oraş al judeţului cu o populaţie stabilă de 61.341 de persoane (la 1 iulie 2010, conform Direcţiei Judeţene de Statistică Covasna), care reprezintă 27,6% din totalul populaţiei judeţului Covasna de 222.434 locuitori.

Municipiul este aşezat pe malurile râului Olt, în zona de contact a M-ţilor Baraolt în bazinul depresionar Sfântu Gheorghe, la o altitudine cuprinsă între 520-580 m. Prin Sfântu Gheorghe trec cele mai importante căi de transport ale judeţului: DN 12 Chichiş – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc, care se intersectează cu DN 11 Braşov – Oituz – Oneşti, integrând astfel localitatea în reţeaua naţională de transport.

Principalele obiective de interes turistic din municipiul Sfântu Gheorghe sunt următoarele:

  - Culturale

- Muzeul Naţional Secuiesc, cu secţii de istorie, etnografie şi ştiinţele naturii

- Muzeul Carpaţilor Răsăriteni cu săli temporare

- Galeria de Artă „Gyárfás Jenő”

- Casa „Mives”

- Casa de Cultură municipală

  - Istorice:

- Parcul „Elisabeta” cu monumentul revoluţiei din 1848-1849

- Monumentul Ostaşului Român, realizat de sculptorul Balogh Péter

- Bustul lui Gábor Áron, realizat de Gergely István

- Bustul lui Nicolae Bălcescu, realizat de Marton Izsak

- Statuia lui Mihai Viteazul

- Centrul istoric al municipiului Sfîntu Gheorghe

- Statuia lui Andrei Şaguna

  - Arhitecturale

# „Casa cu Arcade” din secolul al XVIII-lea

# Clădirea Bibliotecii Judeţene „Bod Peter” (din 1832)

# Clădirea fostului Tribunal (1870), azi galeriile de artă

# Clădirea Muzeului Naţional Secuiesc proiectat de Károly Kós

# Clădirea Primăriei Municipale din secolul al XVIII-lea

# Capela mortuară realizată de proiectantul Makovecz Imre

# Casa Gyulai în stil secesionist

# Clădirea Bazarului (1867-1869)

# Casa Bene începutul sec. XX

- Clădirea Colegiului Mihai Viteazul (1908-1910)

  - Religioase:

# Biserica fortificată din secolul al XV-lea

# Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântu Nicolae şi Sfântul Gheorghe” (1938)

# Biserica romano-catolică „Sfântu Iosif” (1902)

Facilităţile oferite în municipiul Sfântu Gheorghe sunt reprezentate de serviciile şi produsele turistice oferite:

      - Accesul în municipiul Sfântu Gheorghe se realizează prin infrastructura rutieră integrată în reţeaua naţională de transport (DN 12 Chichiş – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc, care se intersectează cu DN 11 Braşov – Oituz – Oneşti) cu mijloace de transport personal sau cu mijloace de transport în comun zilnice (autobuze, microbuze) şi prin infrastructură feroviară (gara CFR situată la cca. 1 km de centrul municipiului);

- Infrastructură de cazare

In judetul Covasna există un total de 103 unităţi de cazare cu 4131 locuri de cazare, iar în municipiul Sfântu Gheorghe există structuri de cazare în stare de operare, în număr de 21, care asigură un număr de 483 de locuri de cazare astfel:

| Denumire structură de cazare | Număr structuri de cazare | Număr locuri de cazare |
| --- | --- | --- |
| Hoteluri 1-3 stele | 4 | 260 |
| Pensiuni 1-3 stele | 13 | 166 |
| Popasuri turistice | 2 | 40 |
| Motel | 1 | 15 |
| Camera de inchiriat | 1 | 2 |
| Total | 21 | 483 |

    - Utilităţi existente pentru turişti: indicatoare de orientare şi informare, iluminare publică, instituţii publice (spital, poliţie), infrastructură de telecomunicaţii (telefonie fixă şi mobilă, cablu tv digital, radio, internet wireless)

    - Instituţii de cultură: Casa de Cultură Municipală, Teatrul Tamasi Aron, Teatrul Andrei Mureşeanu, Ansamblu de Dansuri

    - Instituţii de învăţământ: grădiniţe (15), şcoli generale (7), licee (3), colegii (2), grupuri şcolare (5), studii postliceale (1), o universitate la zi şi o universitate la distanţă.

    - Izvoare cu apă minerală

    - Bază de înnot şi recreere interioară care oferă următoarea infrastructură: înot, vestiare, cabine de duş, saună, teren squash, grotă salină, aerobic;

    - Bază sportivă municipală: stadion în aer liber, 2 săli de sport;

    - Bază de agrement ”Şugaş Băi” situată la 9 km de municipiul Sfântu Gheorghe

    - Lac privat amenajat pentru pescuit sportiv la intrare în zona turistică Şugaş Băi la 3 km de municipiu Sfântu Gheorghe;

    - Posibilităţi de tratament: băi calde cu apă minerală (mai-septembrie) şi gaze mofetice în mofeta ”Şugaş Băi” la 9 km de municipiu Sfântu Gheorghe;

    - Dintre evenimentele culturale organizate anual amintim:

- Festivalul de teatru organizat de teatru Tamasi Aron (martie)

- Maratonul literar oragnizat de Biblioteca Judeţeană Bod Peter (martie)

- Zilele Municipiului Sfântul Gheorghe - Târgul de primăvară – coincide cu ziua sfântului patron al oraşului (24 aprilie). Se desfăşoară  pe parcursul a 7 zile şi oferă o paletă largă de programe culturale, sportive, artistice;

- Parada Cârnaţilor (luna mai)

- Ziua Internaţională a Muzeelor (18 mai)

- Nopţi Albe Muzeale (mai)

- Ziua Vânătorilor (august)

- Toamna Culturală Covăsneană

- Întâlnirea Teatrală TAMper2 oragnizat de teatru Andrei Mureşeanu (toamna)

- Întălnirea muzicii şi dansului popular organizat de Ansamblul Haromszek (noiembrie)

- Zilei Mondiale ale Monumentelor

- Întâlnire Interregională de Artă Acţionistă „Eruptio“organizat de Casa Mives

- Festivalul Apelor minerale „Aquarius” (Şugaş Băi)

  - Printre evenimentele culturale periodice se numără:

- Cea mai importantă instituţie culturală din judeţul Covasna este Centrul de Cultură Arcuş (situat la 4 km de municipiul Sfântu Gheorghe în mediul rural), care are o activitate culturală extrem de bogată, organizată prin programe şi manifestări (spectacole, concerte, recitaluri, gale, programe artistice, expoziţii, târg de carte, lansări de cărţi, work shopuri, ateliere, simpozioane, cursuri, tabere de creaţie, dezbateri, prezentări). În anul 2008 au fost organizate peste 100 de astfel de evenimente, pe diferite teme: teatru, muzică, literatură, arte plastice, sociologie la care participă vizitatori români şi străini.

- Premiere piese de teatru în limba română şi maghiară

- Premiere piese de teatru de mişcare scenică

- Dezbateri culturale

    - Promovarea obiectivelor turistice din mun. Sfântu Gheorghe se realizează prin Biroul de Informare Turistică al Primăriei, aflat în municipiul Sfântu Gheorghe unde se găsesc permanent materiale de promovare, care se difuzează în târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale.

Locul de implementare a investiţiei este situat în imediata apropiere a municipiului Sfântu Gheorghe, mai precis la ieşire înspre zona turistică şi de agrement Şugaş Băi, zonă turistică situată la 747 m altitudine, ce se întinde pe o distanţă de 9 km vest de Sfântu Gheorghe, cu climă specifică depresiunilor intramontane subalpine. Această zonă constituie cel mai apropiat şi mai important punct turistic şi de agrement, pentru petrecerea timpului liber şi recreere pentru locuitorii din zonă în toate anotimpurile. Zona are o poziţie geografică favorabilă fiind protejată de crestele munţilor împotriva vânturilor dinspre est şi vest.

Suprafaţa viitorului parc tematic este înconjurată de păduri de diferite specii de brad, stejărişul coastelor sau cărpineturi, păduri de fag ale etajelor superioare şi modestele alunişuri de pe marginea pădurilor, toate acestea, laolaltă alcătuind un peisaj mirific cu o faună variată cu multe specii de animale precum: căprioara, cerbul, mistreţul, vulpea, ursul.

În zonă există şi alte posibilităţi de a petrece timpul liber: vânătoarea organizată, drumeţii pe traseele turistice omologate; participarea la diferite evenimente turistice, culturale şi sportive, conferinţe, întruniri, concursuri de schi, moto-cross (pistă de 4km la intrare în zona Şugaş Băi), ciclism, off-road, paintball etc.

    - Accesul în zonă se realizează pe DJ 121C (drum rutier modernizat) cu mijloace de transport personale sau cu mijloace de transport în comun, respectiv autobuz, cu plecare din staţia amplasată în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe.

- Descrierea investiţiei:

a)  concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

Inaintea studiului de fezabilitate nu a fost elaborată o altă fază a proiectului, situaţie în care nu este necesară elaborarea unui studiu de prefezabilitate.

Amplasamentul investiţiei a fost identificat în apropierea Municipiului Sfantu Gheorghe, în pădurea şi păşunea proprietate a Consiliului Local. Suprafaţa totală a terenului ce face obiectul investiţiei este de 23.9608,00 ha, incluzand fond forestier, păşune împădurită şi fâneaţă.

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei – este dată de dezvoltarea echilibrată şi integrată a teritoriului municipiului Sfântu Gheorghe, reşedinţa judeţului Covasna, concentrată spre polii de interes şi zonele lor de influenţă. În acest context, printre obiectivele principale ale municipiul Sfântu Gheorghe se numără dezvoltarea turismului, care va deschide noi perspective economiei generale, va genera alte direcţii de dezvoltare, va crea noi locuri de muncă, va diversifica oferta turistică, va creşte numărul de turişti în zonă şi durata vizitelor acestora, şi va deschide oportunităţi importante pentru municipiu pentru înscrierea acesteia pe un trend de dezvoltare accelerată.

Dezvoltarea turismului local se poate realiza prin valorificarea resurselor naturale existente în patrimoniu, care presupune investiţii mai puţine şi cu o rata de succes foarte mare datorat cadrului natural existent şi a cererii pieţei de ”întoarcerea la natură”.

Produsul turistic „Parc tematic cu animale sălbatice” este un concept eterogen care se constituie în motivaţia principală de vizitare şi face parte din obiectivul de dezvoltare al zonei turistice Şugaş Băi, care se doreşte a fi o zonă de agrement turistic cu servicii diversificate pentru toate categoriile de vârste şi care să reducă fenomenul de sezonalitate turistic din zonă.

Preocupările spre mediul înconjurător într-o societate cu economie de piaţă, aşa cum este şi societatea românească, devin o necesitate sau un răspuns imediat la cerinţele unei pieţe aflate într-o continuă mişcare, diversificare şi transformare.

Valorificarea optimă a patrimoniului natural se poate realiza la nivelul administraţiei publice, prin dezvoltarea de activităţi turistice, agrement, educaţionale şi sportive, în general prin oferirea unor servicii legate de acestea, care să aducă beneficii acesteia şi al societăţii în ansamblu.

Patrimoniul natural îndeplineşte roluri variate de natură socială, dar şi economică şi politică, şi reprezintă un factor al calităţii vieţii şi al dezvoltării durabile. Prezentul Studiu de fezabilitate contribuie la valorificarea corespunzătoare şi a dezvoltării patrimoniului în contextul comunităţii locale şi al societăţii în ansamblu, dar şi la o mai bună administrare a acestuia.

Strategia de administrare a patrimoniului natural trebuie să ţină cont de situaţiile de pe piaţa pe care acţionează, evoluţiile care se previzionează şi să pună cât mai bine în valoare ceea ce poate oferi valorificând pentru aceasta orice oportunitate.

Rolul imaginii organizaţiei, dar şi a patrimoniului gestionat, este deosebit pentru asigurarea popularităţii, sporirea numărului de vizitatori şi, implicit, atingerea misiunii socio-culturale. Promovarea parcului nu trebuie să se limiteze la prezentarea ofertei, ci să urmărească consecvent dezvoltarea imaginii şi comunicării cu categorii diverse de public, nu numai vizitatori-beneficiari direcţi ai ofertei, ci să atragă parteneriate şi colaborări în dezvoltarea acestui produs conform necesităţilor vizitatorilor.

Amplasamentul s-a ales având în vedere condiţiile deosebit de avantajoase pentru dezvoltarea ofertei turistice, prin infrastructură, fondul forestier, aerul ozonat şi investiţiile realizate în ultimii ani în această zonă turistică. Frumuseţea unică a locului şi posibilităţile de a practica diferite tipuri de turism care ajută la înlăturarea fenomenului de sezonalitate sunt neexploatate la adevărata lor valoare, ceea ce fundamentează necesitatea realizării proiectului propus.

Ardealul păstrează peisaje cu adevărat sălbatice ale Europei, iar conservarea acestor valori se va păstra prin împrejmuiri şi construcţii minime, minimum de căi de acces, peisajul natural, flora, fondul forestier şi fauna rămânând nealterate.

Resursele turistice existente în zona Şugaş Băi în prezent facilitează dezvoltarea de servicii turistice în acesată zonă. Dintre aceste resurse menţionăm :

- Fondul forestier bogat din îmrejurimi, resprezentat de păduri de foioase şi confiere, îmbogăţesc aspectul peisagistic şi crează oportunităţi pentru turismul de odihnă şi recreere activ;

- Domeniu schiabil amenajat la Şugaş Băi pentru practicarea sporturilor de iarnă;

- Traseul cursului de apă, însoţit de drumuri forestiere, deosebit de pitoreşti, sunt locuri de petrecere a week-endului la iarbă verde sau locuri de campare;

- Flora de o mare diversitate îmbogăţesc peisajul cadrului natural cu specii floristice;

- Elemente climatice ale zonei sunt favorabile practicării turismului pentru repunere în formă a organismului după stres (climat de deal – sedativ de cruţare, cu termperatuă medie anuală de aprox. 6oC).

- Fondul de vânătoare şi pescuit sportiv – fondul forestier cuprinde specii cu valoare cinegetică, iar la intrare în zona turistică Şugaş Băi se află un lac de pescuiti sportiv;

- Trasee turistice marcate atât pentru drumeţii cât şi pentru biciclişti;

- Resurse naturale: izvoare de ape minerale, gaze mofetice şi aer ozonat.

Din cauza poluării mediului animalele sălbatice sunt din ce în ce mai exilate din habitatele naturale. Aceste diverse specii din Munții Carpații Orientali care aveau o bogată  faună, au căzut victima nepasării omului. Scopul parcului de animale sălbatice este de a restaura mediul natural al acestor animale, cândva forfant în zonă. În acest peisaj pitoresc avem ocazia de a zări căprioare mândre, cerbi nobili, și putem întâlni urmele șiretului mistreț. Parcul de animale sălbatice va reda atmosfera  unei erei vechi, era în care animalele sălbatice nu erau tulburate de despăduriri și construcțiile rutiere.

Trebuie să menţionăm că acest scenariu tehnico-economic de a realiza un parc tematic, a fost ales întrucât zona se poate valorifica doar în scop turistic şi întrucât acesta recrează mediul natural al acestor animale, un loc unde foștii stăpâni ai Carpaților se pot dezvolta neameninţaţi de activitatea umană şi de prădători. Diferenţa majoră dintre un parc de animale şi o grădină zoologică este dată de modul de conservare a biodiversităţii în mediul natural (”in situ”) sau în afara mediului natural (”ex situ”). De aceea conservarea biodiversităţii pe termen lung prin managementul ”in situ” şi înmulţirea speciilor ameninţate cu precădere în ţările de origine se poate realiza prin amenajarea unui parcul de animale care oferă ca oportunităţi:

- conservarea speciilor de faună sălbatică

- utilizarea populaţiilor pentru o mai bună cunoaştere şi înţelegere a speciilor

- dezvoltarea programelor educative

- dezvoltarea unei populaţii din speciile ameninţate, rare, dispărute la nivel regional şi naţional şi reintroducerea acestora în habitatele naturale de unde au dispărut

- oferirea unui amplasament sigur şi plăcut cu scop recreativ, de distracţie sau petrecere a timpului liber, dar şi educaţional vizitatorilor, publicului larg

- se pot obţine venituri suplimentare din valorificarea efectivului de animale suplimentar.

## Totodată parcul va contribui la o mai bună întelegere a lumii animalelor sălbatice şi de a inspira apropierea omului de natură. In decursul unei plimbări relaxante de aproximativ 2 ore turiştii vor admira în mediul lor natural aceste animale salbatice rare.

Având în vedere că locaţia prezintă interes pentru turişti şi comunitatea locală în special pentru odihnă şi recreere datorită cadrului natural oferit de zonă, frumuseţii locului, a obiectivelor turistice naturale şi a traseelor pentru drumeţii turistice deja existente în zonă (drumeţii simple sau cu bicicleta), infrastructura turistică de agrement de amenajarea unui parc de animale sălbatice va fi prin urmare o locaţie excelentă pentru activităţi recreaţionale gen plimbări şi drumeţii în grup în vederea petrecerii plăcută a timpului liber, pentru divertisment, amuzament, distracţie, destindere, conversaţii şi relaxare în aer liber, educativă, dar totodată şi pentru valorificarea la maximum potenţialul turistic existent şi reprezentativ pentru această zonă.

Aceste servicii turistice de agrement şi cu caracter educativ vor contribui la realizarea dezideratului de odihnă activă caracteristică esenţială a petrecerii timpului liber în societatea contemporană. Acestea contribuie la satisfacerea nevoilor fizice şi psihice ale turistului, creând cadrul necesar petrecerii plăcute şi instructive a timpului liber. Se va ţine cont de destinderea şi reconfortarea fizică a turiştilor, divertismentul şi dezvoltarea capacităţilor sale. Serviciile de agrement vor stimula circulaţia turistică, fiind o sursă importantă de încasări, de creştere a eficienţei economice a activităţii. Prin caracterul educativ va favoriza îmbogăţirea cunoştiinţelor prin contactul cu locuri şi oameni, va stimula nevoia de informare şi indirect dezvoltarea circulaţiei turistice.

## Harta

În cadrul prezentat al zonei, necesitatea realizării investiţiei este dată de turismul care nu este exploatat şi dezvoltat, dimensionat conform cererii pieţei turistice interne şi externe şi implicit infrastructura turistică nu este conformă cerinţelor turiştilor din punct de vedere al diversităţii, dar şi cantitativ şi calitativ.

De o importanţă majoră este şi climatul zonei Şugaş Băi. Aerul, cu totul special, bogat în ioni negativi, este benefic relaxării şi revigorării organismului, care va contribui la odihna activă şi pasivă a turiştilor, a publicului larg.

Pe langă toţi factorii de cură naturali, care pot fi valorificaţi pe întreaga durată a anului, trebuie menţionat că peisajul acestor meleaguri este încântător în orice anotimp, ajutând la relaxarea oamenilor sănătoşi, dar stresaţi de stresul cotidian al vieţii moderne din mediul urban.

Zona se confruntă cu probleme de sezonalitate, dar vizitarea acestui parc prin drumeţii şi excursii, are ca obiectiv final reducerea fenomenului de sezonalitate cu care se confruntă turismul local prin oferirea de diferite posibilităţi de relaxare, recreere educaţie, agrement prin deconectarea totală de stresul şi rutina cotidiană şi descoperirea beneficiilor oferite de mediul înconjurător prin forme active de turism. De asemenea este cunoscut faptul că zona constituie un izvor de sănătate prin aerul cu ioni negativi care contribuie pozitiv la zona de agrement recreativă. Relaxarea activă în aerul curat îmbinat cu drumeţii sau plimbării prin pădure oferă linişte şi motive de relaxare şi bucurie prin culoare şi miresme, cât şi aventură, divertisment, curiozitate şi educaţie.

De asemenea, la nivel local s-a putut observa din fregvenţa vizitatorilor celor două muzee existente, că publicul preferă, în primul rând, expoziţiile despre ştiinţele naturii. Dealtfel, interesul pentru exponatele aparţinând patrimoniului natural este relevat şi de frecvenţa mare a vizitatorilor în cadrul expoziţiei temporare de reptile vii  care a fost găzduită de Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Dimensiunea educativă a expoziţiilor din categoria ştiinţelor naturii este extrem de importantă pentru fixarea noţiunilor de protejarea mediului şi în acest scop, realizarea unui parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru introducerea lecţiilor deschise din curicula şcolară care să se desfăşoare în mediul înconjurător este necesar şi util.

Astfel, proiectul contribuie la soluţionarea următoarelor necesităţi identificate în zonă:

- Valorificarea potenţialului natural al zonei, cât şi al terenului aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

- Dezvoltarea spaţiilor turistice de agrement din municipiu Sf. Gheorghe şi din judeţul Covasna;

- Diversificarea serviciilor turistice insuficiente în zonă, care se adresează tuturor categoriile de turişti, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi;

- Lipsa de noi locuri de muncă din ultimii ani, rata şomajului peste 8% în zonă;

- Gradului de atractivitate scăzut al zonei prin servicii turistice oferite, cu toate că zona are un potenţial mare de dezvoltare datorită resurselor naturale existente.

Oportunităţile pe care le oferă investiţia propusă sunt următoarele:

- localizarea investiţiei: Municipiul Sfântu Gheorghe este situat la intersecţia câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Braşov de municipiul Miercurea-Ciuc. În vecinătate se mai află municipiul Braşov, la aproximativ 35 km distanţă şi staţiunea balneoclimaterică Băile Tuşnad, la aproximativ 30 km. Astfel, locaţia unde se va realiza investiţia este accesibilă ca traseu şi durată de timp, zona fiind de tranzit pe ruta Braşov - Sfântu Gheorghe -Tuşnad - Miercurea-Ciuc.

- crearea unei noi structuri într-o zonă cu potenţial turistic, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor turistice;

- crearea  şi promovarea unui turism competitiv;

- dezvoltarea infrastructurii turistice conform necesităţilor pieţei din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

- creşterea gradului de utilizare a potenţialului turistic local tot parcursul anului datorat  amplasamentului şi diversificării ofertei turistice;

- creşterea numărului de turişti a duratei vizitelor şi diversificarea segmentelor ţintă de turişti în zonă;

- valorificarea resurselor naturale, umane, materiale şi financiare existente în zonă;

- generarea de efecte sociale, important factor al creşterii economice, al progresului şi civilizaţiei;

- creşterea numărului de turişti sosiţi anual în municipiul, judeţ;

- crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor turistice;

- creşterea veniturilor locale şi stabilizarea populaţiei din zonă;

- posibiltăţile de recreere în decorul mediului natural;

- creşterea atractivităţii zonei şi a judeţului prin promovarea turismului local şi judeţean;

- satisfacerea nevoii de cunoaştere, creşterea gradului de cultură şi civilizaţie fapt ce va influenţa decisiv calitatea şi atractivitatea serviciilor turistice ofertate;

- dezvoltarea serviciilor turistice (structuri de cazare, alimentaţie publică şi alte servicii de agrement/recreaţionale);

- creşterea economică a agenţilor economici parteneri de afaceri ai firmei, atât în amonte cât şi în aval (furnizori şi clienţi);

- creşterea veniturilor locuitorilor zonei şi implicit creşterea consumului acestora, care crează efecte pozitive în lanţ asupra potenţialului de dezvoltare al zonei şi a mediului de afaceri;

- creşterea veniturilor bugetare locale şi consolidate prin creşterea impozitelor şi taxelor, ca efect al dezvoltării mediului de afaceri;

- ofertă turistică de servicii adaptată stilului de petrecere în mod activ a timpului liber, de odihnă activă, relaxare, agrement;

- creşterea economică prin crearea infrastructurii de turism va deschide noi perspective economiei generale a comunei, va genera alte direcţii de dezvoltare, implicit va creşte atractivitatea judeţului;

- interesul pentru zonă este în creştere, cererea de terenuri pentru investiţii este din ce în ce mai mare, construirea de locuinţe permanente, sezoniere şi de vacanţă, este un fenomen investiţional în creştere evidentă care se datorează factorilor de cură;

- respectarea principiilor de dezvoltare durabilă prin protejarea mediului.

Potenţialii beneficiari, grupurile ţintă care vor beneficia de proiect sunt:

- în mod direct:

    - comunitatea municipiului Sfântu Gheorghe

    - comunitatea judeţului Covasna

    - populaţia din judeţele invecinate

    - cele 3 persoane nou angajate

    - familiile celor 3 persoane nou angajate

    - turişti sosiţi în zonă care practică diferite forme de turism

    - oameni de afaceri români şi străini cu pretenţii şi hobby-uri speciale

- în mod indirect:

    - Municipiul Sfântu Gheorghe

    - Instituţii publice

    - Mediul de afaceri local, regional şi naţional

    - Firme de comerţ şi servicii în perioada operaţională a proiectului

    - Firma de construcţii şi firme de servicii în realizarea şi implementarea proiectulu

    - Bugetul de Stat prin taxele şi impozitele colectate mai mari.

b) scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (n        cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau   un plan detaliat de investitii pe termen lung):

Odată stabilit amplasamentul pentru edificarea obiectivului de investiţii stabilit în cadrul temei de proiectare, în urma unor evaluări tehnico-economice s-a propus analizarea  unei singure soluţii viabile acceptate şi de către beneficiar.

Construirea parcului tematic cu animale sălbatice, ce va găzdui un număr de 79 de animale sălbatice de diferite specii.

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz:

În prezent terenul pe care se va realiza investiţia este liber de sarcini, investiţia este una nouă prin care se doreşte construirea unui parc tematic cu animale sălbatice care va avea următoarea structură:

| Nr. crt | Denumire | U. M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plasa imprejmuire | m.l. | 3461 |
| 2 | Protectie electrica | m.l. | 3461 |
| 3 | Gard electric cu panouri solare | m.l. | 3461 |
| 4 | Alee de circulatie | m.l. | 1850 |
| 5 | Observator deschis | Buc | 5 |
| 6 | Observator inchis panoramic | Buc | 1 |
| 7 | Hranitor acoperit pentru cervide | Buc | 3 |
| 8 | Hranitor descoperit pentru cervide | Buc | 1 |
| 9 | Poarta de intrare mare | Buc | 2 |
| 10 | Poarta de intrare mica | Buc | 4 |
| 11 | Hranitor mistreti | Buc | 4 |
| 12 | Bordei de pândă | Buc | 2 |
| 13 | Hranitoare automate + sararii | Buc | 4 |
| 14 | Adapatori cu nivel constant | Buc | 10 |
| 15 | Cladire anexa | Buc | 1 |
| 16 | WC Ecologic | Buc | 1 |
| 17 | Pubele de lemn pentru deseuri | Buc | 4 |

Structura parcului tematic va avea următoarele caracteristici:

- Suprafaţa totală va fi de 23,9608 ha incluzând fond forestier, păşune împădurită şi fâneaţă care necesită refacere pentru îmbunătăţirea calităţilor nutritive.

- Observatorul închis va fi dotat cu fotografii, planşe explicative în care sunt descrise în detaliu speciile de animale care pot fi văzute (urme, fecale, obiceiuri, gradul de periculozitate etc). De asemenea se va construi 2 bordee de pândă, săpate în pământ conform vechiilor tradiţii ale zonei.

- Traseul de vizitare va avea o lungime de aprox. 2 km şi se va parcurge în aprox. 2 ore. Parcul va funcţiona pe tot parcursul anului.

    - Accesul se va face cu plata / persoana prin sistemul de bilete.

- Date tehnice ale investitiei:

      - zona si amplasamentul - Regiunea 7 Centru, Judeţul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, Valea Pârâului Debren, Zona turistică şi de agrement Şugaş Băi

      - statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat - Terenul se afla in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.

      - situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan - Terenul care se preteaza din punct de vedere tehnic la realizarea acestui obiectiv a fost identificat in extravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe, avand regimul de folosinta padure si pasune. Suprafata totala va fi de 23,9608 ha incluzand fond forestier, pasune impadurita si faneata care necesita refacere pentru imbunatatirea calitatilor nutritive.

      - studii de teren - Terenul de amplasament prezintă pantă descendentă pe direcţia sud nord. Studiul topografic cuprinzînd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, în sistem de referinţă naţional , executat de ing.Luffy Vilmos.

Ridicarea topografică a fost executată în vedrea realizării lucrărilor de amenajare a parcului tematic cu animale salbatice, conform Normativelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, a Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice (M.O. 232/1999) si după normele tehnice ale ale ONCGC.

Rezultatele lucrărilor topografice sunt furnizate în sistem de proiecţie Stereografic 1970, şi cotele de referinţă altimetrică Marea Neagră 1975. Măsurătorile pentru determinarea coordonatelor plane ale punctelor reţelei de îndesire au fost executate prin tehnologia GPS, determinarea cotelor s-a realizat prin măsurători de nivelment geometric.

Zona seismică se descrie, conform P100-92, astfel: zona “D” cu valoarea Ks = 0,16 şi perioada de colţ Tc = 0,7 secunde. Studiul geotehnic cuprinzînd planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, nivelul apelor subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări a facut parte integranta atit documentatiei faza SF cit si documentatiei DTAC.

      - caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivelor de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele consructive de realizare ale investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Elementele arhitecturale integrate parcului tematic se grupează în următoarele subcategorii:

- Hrănitoare pentru animale

- Locuri de observare pentru vizitatori

- Clădire anexa

- Amenajări exterioare

Hrănitoare pentru animale

- Hrănitor pentru cervide

O alcătuire simplă din lemn de brad, hrănitorul pentru cervide este de fapt o magazie pentru fîn, accesibil din două părţi, pe laturile lungi. Fînul este protejat de ploaie şi ninsoare cu un  acoperiş în două ape. Materialele folosite sînt:

- Scînduri şi şipci din lemn de brad geluite

- Învelitoare din scînduri geluite impregnate

- Fără fundaţii

- Hrănitor acoperit pentru cervide

Se propune un şopron scund, pe o structură din lemn rotund de brad cu diametrul de 12 cm. Acoperişul are menirea de a feri hrana şi animalele de ploaie şi zăpadă. Solul hrănitorului este din piatră spartă compactată şi egalizată cu pietriş mărunt. Materialele folosite sînt:

- Stâlpi din bârne de lemn rotund, rasinoase, tratat cu lazură

- Scînduri din lemn de brad geluite

- Învelitoare din scînduri geluite impregnate

- Fundaţii izolate din beton simplu

- Platforma din pietris spart compactat

- Hrănitor mistreţi

Propunerea constă într-un rezervor din scînduri de brad. Animalele pot ajunge la hrană pe una din laturile lungi. Acoperişul din lemn are o singură apă, avînd rolul, împreună cu pereţii laterali, de a ferii hrana de ploaie, zăpadă şi vînturile puternice. Materialele folosite sînt:

- Bîrne din lemn rotund de brad

- Scînduri şi şipci din lemn de brad geluite

- Învelitoare din scînduri geluite

- Fără fundaţii

- Alte hrănitoare

Hrănitoarele automate şi sărăriile sînt achiziţionate gata-fabricate, de aceea nu constituie obiectul proiectului de arhitectură. Vor fi amplasate conform planului de situaţie.

Locuri de observare pentru vizitatori

- Observator deschis

Pentru a putea observa mişcările animalelor din parcul tematic fără a le deranja, pe de o parte, dar şi fără a expune vizitatorii la eventuale agresiuni din partea animalelor salbatice, se propun turnuri de observare ridicate pe o structură din lemn rotund de brad cu diametrul de 15 cm. Turnul este protejat pe toate laturile cu lemn rotund cu diametru de 6-8 cm. Platforma din lemn a observatorului, situată la cota +3,75 m de la sol, este confecţionată din scînduri din lemn de brad şi protejată pe toate laturile de parapete din lemn de brad. Accesul la platformă se face pe o scară din lemn.

Toate piesele din lemn sînt tratate cu lazură. Materialele folosite sînt:

- Bîrne din lemn rotund de rasinoase

- Scînduri şi şipci din lemn de brad geluite

- Învelitoare din ţigle-solz

- Fundaţii izolate din beton simplu

Observatoarele vor fi construite la inaltimi care sa permita supravegherea unor suprafete vaste, cu vizibilitate mare, fiind amplasate in apropierea punctelor de hranire sau a zonelor de adapare. De asemenea se vor construi si doua bordee de panda, sapate in pamant, conform vechilor traditii ale zonei.

- Observator închis panoramic

Similar cu observatorul deschis, observatorul închis prezintă o deosebire esenţială prin aceea că parapetele platformei de observaţie sînt opace,  iar deschiderile de observaţie sînt închise cu geamuri simple, montate în tîmplării din lemn de brad. Pe scara de lemn prima data se ajunge la primul nivel pe un palier la cota +2,50 m  de unde se poate urca la cota +5,00 fata de sol la platforma observatorului. Toate piesele din lemn sînt tratate cu lazură. Materialele folosite sînt:

- Bîrne din lemn rotund de rasinoase

- Scînduri şi şipci din lemn de brad geluite

- Pardoseala din dulapuri de lemne rasinoase

- Învelitoare din ţigle-solz

- Fundaţii izolate din beton simplu

- Bordei de panda

Asa cum îi spune şi numele, acest loc de observare este parţial îngropat în pămînt. Structura şi pereţii din lemn sînt izolaţi de umezeala din pămînt cu hidroizolaţie bituminoasă în două straturi. Solul bordeiului este din piatră spartă compactată şi egalizată cu pietriş mărunt. Toate piesele din lemn sînt tratate cu lazură. Materialele folosite sînt:

- Bîrne din lemn rotund de brad

- Scînduri şi şipci din lemn de brad geluite

- Învelitoare vegetală pe strat hidroizolant anti-rădăcini

- Fundaţii izolate din beton simplu

Clădiri anexe

- Clădire administrativă

Biroul administrativ al parcului tematic va fii adăpostit într-o mică clădire proiectată să evoce o casă ţărănească şi intrare printr-o terasa acoperita deschisă. Suprafaţa contruită la sol este de 20 mp a cladirii si 40 mp a terasei.

Funcţiunile cladirii anexa sunt:

- Camera administratorului, 11,72 m2

- Depozit de echipamente, 4,10 m2

Structura clădirii proiectate este foarte simplă: un schelet din lemn de brad, închis spre exterior cu un bardaj de scînduri geluite, iar spre interior cu plăci din gipscarton. Termoizolaţia este din plăci semirigide din vată minerală, cu grosimea de 15 cm. Pardoselile sînt duşumea în interior şi cimentr sclivisit în verandă. Tîmplăria exterioară şi interioară este din lemn de brad. Toate piesele din lemn sînt tratate cu lazură. Materialele folosite sînt:

- Bîrne din lemn de brad

- Scînduri şi şipci din lemn de brad geluite

- Învelitoare din ţigle-solz

- Fundaţii izolate din beton simplu

- WC ecologic

Closetele ecologice sînt achiziţionate gata-fabricate, de aceea nu constituie obiectul proiectului de arhitectură. Vor fi amplasate conform planului de situaţie.

Amenajări exterioare

- Împrejmuiri

Întreg parcul este împrejmuit cu un gard de sîrmă montat pe stîlpi din lemn rotund bătuţi în pămînt. Gardul de sîrmă are o desime mai mare pînă la înălţimea de 50 cm. Împrejmuirea este dublată pe tot perimetrul de un fir electric, montat pe stîlpii din lemn la înălţimea de circa 50 cm. Alimentarea gardului electric este asigurată prin baterii cu celule fotovoltaice.

- Alei

Traseul de vizitare, in lungime de 1850 m, va fi amenajat sub forma unor alei cu lăţimea de 3,00 m. Îmbrăcămintea este din piatră spartă poligranulată 10 – 15 cm, dispusă pe o fundaţie din balast cu grosimea de 25 – 25 cm. Pe o parte a aleilor se amenajează o rigolă înierbată pentru îndepărtarea apelor meteorice.

Amenajări peisagere

Noile amenajări peisajere se vor rezuma la refacerea unor suprafete de gazon afectate de santier, care vor fi mai rezistente la calcare si plantarea unori arbusti in fata fatadelor la cladire anexa.

Datele caracteristice ale construcţiilor sunt următoarele:

| Nr. | Natura suprafeţei | Aria |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aria construita | Aria desfasurata |
|  | Observator deschis x 5 buc. | 18,66 m2 | 25,14 m2 |
|  | Observator Inchis panoramic x 1 buc. | 25,81 m2 | 44,13 m2 |
|  | Hranitor acoperit cervide x 3 buc. | 27,76 m2 | 27,76 m2 |
|  | Bordei de panda x 2 buc. | 12,32 m2 | 12,32 m2 |
|  | Cladire anexa x 1 buc. | 39,13 m2 | 39,13 m2 |
|  | TOTAL | 266,13 m2 | 318,88 m2 |

| Nr. crt | Denumire | U. M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plasa imprejmuire | m.l. | 3461 |
| 2 | Protectie electrica | m.l. | 3461 |
| 3 | Gard electric cu panouri solare | m.l. | 3461 |
| 4 | Alee de circulatie | m.l. | 1850 |
| 5 | Observator deschis | Buc | 5 |
| 6 | Observator inchis panoramic | Buc | 1 |
| 7 | Hranitor acoperit pentru cervide | Buc | 3 |
| 8 | Hranitor descoperit pentru cervide | Buc | 1 |
| 9 | Poarta de intrare mare | Buc | 2 |
| 10 | Poarta de intrare mica | Buc | 3 |
| 11 | Hranitor mistreti | Buc | 4 |
| 12 | Bordei de pândă | Buc | 2 |
| 13 | Hranitoare automate + sararii | Buc | 4 |
| 14 | Adapatori cu nivel constant | Buc | 10 |
| 15 | Cladire anexa | Buc | 1 |
| 16 | WC Ecologic | Buc | 1 |
| 17 | Pubele din lemn pentru colectarea deseurilor | Buc | 4 |

      - situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum - Pentru adaparea animalelor salbatice sant prevazute adapatoare cu nivel constant prevazute cu rezervoare izolate, care vor fi alimentate cu autospeciala cu rezervor. Necesarul de curent electric folosit va fi acoperit de un generator electric ce va fi instalat in clădirea anexa.

      - concluziile evaluarii impactului asupra mediului –

Elemente referitoare la impactul asupra mediului a lucrărilor propuse

ÎN  TIMPUL  EXECUŢIEI

Protectia calitatii apelor

- Surse existente şi posibile de poluare a apelor

În perioada de execuţie a parcului tematic, sursele posibile de poluare a apelor sînt: execuţia propriu-zisă a lucrărilor, manipularea materialelor de constructie, traficul de şantier şi organizările de şantier.

Având în vedere aceste lucruri, putem estima că lucrările ce urmează a fi executate nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra cursurilor de apă.

- Epurarea apelor uzate

Pentru execuţia lucrărilor analizate nu sunt prevăzute amenajări de şantier şi nici depozite permanente de materiale, astfel că nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.

-Debite şi concentraţii de poluanţi comparativ cu normele legale în vigoare.

Apele pluviale, care pot fi încărcate cu pulberi pulverulente datorate prezenţei depozitelor temporare de materiale, pot fi deversate în cursurile naturale de apă în condiţiile respectării prevederilor NTPA 001 şi a condiţiilor specifice impuse de CN Apele Române.  Pentru folosinţele de apă aferente lucrărilor de realizare a halei de producţie şi depozitare se va avea în vedere respectarea actelor de reglementare în vigoare şi anume:

-Legea mediului - legea 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea apelor - legea 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

-NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor în apele evacuate în receptori naturali.

-Ordinul MAPPM 1146/2002.

Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investiţiei propuse implică, în perioada de execuţie:

-lucrări de construcţii în amplasamentul obiectivului, lucrări cuprinzând construirea terasamentelor, a foişoarelor şi clădirii anexă, respectiv a traseului de vizitare.

- traficul auto de lucru.

Lucrările de execuţie includ operaţii care se constituie în surse de emisie a prafului în atmosferă. Aceste operaţii sunt aferente manevrării pământului şi materialelor balastoase, precum şi perturbării suprafeţelor.

O sursă suplimentară de praf este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoţeşte, în mod inerent, lucrările de construcţie. Fenomenul apare datorită existenţei, pentru un anumit interval de timp, a suprafeţelor de teren neacoperite expuse acţiunii vântului.

Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

-Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale în vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate şi libere.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele actuale de zgomot si vibratii sunt reprezentate de traficul rutier, de o serie de alte activităţi specifice lucrărilor de construcţii.

In perioada de construire, procesele tehnologice descrise anterior presupun folosirea unor grupuri de utilaje care, atat prin activitatea in punctele de lucru (amplasament, organizare de santier, groapa de imprumut etc.) cat si prin deplasarile lor, constituie surse de zgomot si vibratii, care se suprapun peste fondul descris anterior.

Protectia impotriva radiatiilor

- Nu pot rezulta în condiţii normale şi în situaţia actuală surse de radiaţii.

Protectia solului si subsolului

Sursele de poluare specifice lucrărilor de construcţii sunt diverse şi semnificative. Construcţia unei clădiri necesită decopertarea, transportul şi punerea în operă a unor volume de materii prime şi materiale, aducerea la cotă a unor lucrări de infrastructură edilitară existente şi amenajarea pentru circulaţie a platformei drumului.

Poluarea în timpul execuţiei lucrărilor de construire are efectul cel mai important asupra solului. Această poluare este temporară, legată de durata realizării construcţiilor şi poate fi redusă prin măsurile corespunzătoare luate de constructori .

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrările de construcţie propuse nu vor conduce la creşterea turbidităţii. Vegetatia de pe amplasament va fi reinstalata dupa definitivarea lucrărilor.

Din cele prezentate se poate trage concluzia că lucrarile de construcţie propuse nu pot genera un impact semnificativ asupra florei si faunei din zona studiată.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaţi prin expunerea la atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de construcţie si de altfel constructia va fi realizata in afara perimetrului locuibil al municipiului Sfântu Gheorghe.

Contribuţia poluanţilor emişi (gaze şi particule agresive) în perioada de construcţie la creşterea ratelor de coroziune a construcţiilor şi instalaţiilor este minoră.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea colectării deseurilor.

Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de construcţie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri.

Referitor la deşeurile menajere, acestea  vor fi constituite din hârtie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de execuţie si vizitatori, care vor fi depozitate si predate selectiv la firmele specializate cu care beneficiarul are deja contracte semnate.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Substanţele toxice şi periculoase pot fi: carburanţii (motorina) si lubrifianţii necesari funcţionarii utilajelor.

Date fiind distanţele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesară depozitarea în amplasament a acestora.

Utilajele cu care se va lucra sînt aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Schimbarea lubrifianţilor si întreţinerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere specializate.

ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII

Protectia calitatii apelor

- Surse existente şi posibile de poluare a apelor

Potenţiale surse de impurificare a apelor în perioada de funcţionare sunt date de:

-deversări de ape uzate neepurate, direct în emisari; se consideră ape uzate, apele pluviale ce spală spaţiul din incinta parcului .

Poluarea apelor de suprafaţă datorită exploatării drumurilor se produce în perioadele ploioase prin antrenarea materiilor solide şi lichide depuse pe calea de rulare a drumurilor de incintă.

Protectia solului si subsolului

-Surse de poluanti pentru sol si subsol

După punerea în exploatare a construcţiei sursele de poluare a solului se constituie în:

- Surse de poluare sezonieră

- Surse de poluare cronică specifică circulaţiei rutiere

Poluarea cronică are în vedere substanţele poluante sub formă solidă, lichidă sau gazoasă evacuate în mediu prin circulaţia autovehiculelor.

Pentru protecţia solului şi subsolului în perimetrul unităţii, se recomanda:

- colectarea, depozitarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri (lichide, menajere, tehnologice);

- înierbarea suprafeţelor de sol neacoperite de vegetaţie;

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

Protectia  aerului

Nu este cazul

.

Protectia împotriva zgomotului

Activitatea parcului tematic nu produce zgomote peste limita admisa

Gestionarea deşeurilor

Deşeurile asimilabile celor menajere se vor depozita şi evacua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Surse posibile de deşeuri sunt reprezentate de ambalaje din mase plastice reciclabile; deşeurile de ambalaj din hartie; deşeuri alimentare.

LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ

Dupa finalizarea lucrărilor de construcţii, zonele afectate vor fi curăţate şi nivelate iar toate terenurile afectate vor fi readuse la starea iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie.

PREVEDERI PENTRU MONITORINGUL MEDIULUI

În vederea supravegherii calitaţii factorilor de mediu şi a monitorizării activităţii, având în vedere concentrarea redusă de lucrări, nu se propune angajarea de către antreprenorul general a unei firme de specialitate care să efectueze monitorizarea periodică a performanţelor activităţii acestuia cu privire la protecţia mediului.

Solicitantul se obligă să respecte pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

4. Durata de realizare – 12 luni

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Privind cheltuielile necesare realizării |  |  |  |  |  |  |
| Amenajare parc tematic cu animale salbatice Sugas Bai,jud Covasna |  |  |  |  |  |  |
|  | Curs valutar la data de 19.04.2012 | 1 EURO = | 4,3748 |  |  |  |
| Nr.crt | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) |  | TVA | Valoare inclusiv |  |
|  |  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capitolul 1. |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Amenăjări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOL 1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Capitolul 2. |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţiilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cheltuieli pt asigurarea utilitatiilor necesare obiectuvului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOL 2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Capitolul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 6,000 | 1,371 | 0,000 | 6,000 | 1,371 |
| 3.3 | Proiectare şi inginerie | 40,000 | 9,143 | 9,600 | 49,600 | 11,338 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 2,000 | 0,457 | 0,480 | 2,480 | 0,567 |
| 3.5 | Consultanţă-plan de management si administrare | 24,000 | 5,486 | 5,760 | 29,760 | 6,803 |
| 3.6 | Asistenţă tehnică | 18,000 | 4,114 | 4,320 | 22,320 | 5,102 |
| TOTAL CAPITOL 3 |  | 90,000 | 20,572 | 20,160 | 110,160 | 25,181 |
| Capitolul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Imprejmuire din plasa pt animale salbatice | 217,337 | 49,679 | 52,161 | 269,498 | 61,602 |
| 4,1,1 | Gard electric | 21,484 | 4,911 | 5,156 | 26,640 | 6,089 |
| 4,1.2 | Poteca ,alei de circulatie | 254,300 | 58,128 | 61,032 | 315,332 | 72,079 |
| 4.1,3 | Observator deschis(5 buc) | 96,265 | 22,004 | 23,104 | 119,369 | 27,285 |
| 4.1,4 | Observator inchis(1 buc) | 35,768 | 8,176 | 8,584 | 44,352 | 10,138 |
| 4.1,5 | Hranitoare | 37,668 | 8,610 | 9,040 | 46,708 | 10,677 |
| 4.1,6 | Bordei de panda(2 buc) | 23,334 | 5,334 | 5,600 | 28,934 | 6,614 |
| 4,1.7 | Cladire anexa | 45,229 | 10,339 | 10,855 | 56,084 | 12,820 |
| 4,1.8 | Platforma pt pubele cu imprejmuire | 1,176 | 0,269 | 0,282 | 1,458 | 0,333 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 31,600 | 7,223 | 7,584 | 39,184 | 8,957 |
| 4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Procurare animale salbatice | 37,600 | 8,595 | 9,024 | 46,624 | 10,657 |
| TOTAL CAPITOL 4 |  | 801,761 | 183,268 | 192,423 | 994,184 | 227,252 |
| Capitolul 5 |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizarea de şantier | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 5.1.1 Lucrări de construcţii 3% | 21,942 | 5,016 | 5,266 | 27,208 | 6,219 |
|  | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,5% | 3,657 | 0,836 | 0,878 | 4,535 | 1,037 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului | 12,678 | 2,898 | 0,000 | 12,678 | 2,898 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 15,505 | 3,544 | 3,721 | 19,226 | 4,395 |
| TOTAL CAPITOL 5 |  | 53,782 | 12,294 | 9,865 | 63,647 | 14,549 |
| Capitolul 6 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu darea în folosinţă |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOLUL 6 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL GENERAL |  | 945,543 | 216,134 | 222,448 | 1.167,991 | 266,981 |
| DIN CARE (C+M) |  | 753,327 | 172,197 | 180,798 | 934,125 | 213,524 |

|  | Amenajare parc tematic cu animale salbatice Sugas Bai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ OBIECT nr 4.1 Imprejmuire din plasa pt animale salbatice |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Imprejmuire | 206,021 | 47,093 | 49,445 | 255,466 | 58,352 |
| 2 | Poarta de intrare mare(2buc) | 5,476 | 1,252 | 1,314 | 6,790 | 1,551 |
| 3 | Poarta de intrare mica(4buc) | 5,840 | 1,335 | 1,402 | 7,242 | 1,654 |
| TOTAL I |  | 217,337 | 49,679 | 52,161 | 269,498 | 61,557 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 217,337 | 49,679 | 52,161 | 269,498 | 61,557 |

|  | În lei şi euro la cursul 4.3748 lei/ euro 19.04.2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amenajare parc tematic cu animale salbatice Sugas Bai |  |  |  |  |  |
| DEVIZ OBIECT nr 4.1.8 Platforma pt pubele cu imprejmuire |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Platforma pt pubele cu imprejmuire | 1,176 | 0,269 | 0,282 | 1,458 | 0,333 |
| TOTAL I |  | 1,176 | 0,269 | 0,282 | 1,458 | 0,333 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 1,176 | 0,269 | 0,282 | 1,458 | 0,333 |

|  | În lei şi euro la cursul 4.3748 lei/ euro 19.04.2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amenajare parc tematic cu animale salbatice Sugas Bai |  |  |  |  |  |
| DEVIZ OBIECT nr 4.1.6 Bordei de panda |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bordei de panda(2 buc) | 23,334 | 5,334 | 5,600 | 28,934 | 6,609 |
| TOTAL I |  | 23,334 | 5,334 | 5,600 | 28,934 | 6,609 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 23,334 | 5,334 | 5,600 | 28,934 | 6,609 |

| DEVIZ OBIECT nr 4.1.7 Cladire anexa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cladire anexa constr+inst | 45,229 | 10,339 | 10,855 | 56,084 | 12,810 |
| TOTAL I |  | 45,229 | 10,339 | 10,855 | 56,084 | 12,810 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 5,700 | 1,302 | 1,368 | 7,068 | 1,614 |
| TOTAL III |  | 5,700 | 1,302 | 1,368 | 7,068 | 1,614 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 50,929 | 11,640 | 12,223 | 63,152 | 14,425 |

|  | Amenajare parc tematic cu animale salbatice Sugas Bai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ OBIECT nr 4.1.1 Gard electric |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gard electric cu panouri solare | 21,484 | 4,911 | 5,156 | 26,640 | 6,085 |
| TOTAL I |  | 21,484 | 4,911 | 5,156 | 26,640 | 6,085 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 2,400 | 0,548 | 0,576 | 2,976 | 0,680 |
| TOTAL III |  | 2,400 | 0,548 | 0,576 | 2,976 | 0,680 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 23,884 | 5,459 | 5,732 | 29,616 | 6,765 |

|  | Amenajare parc tematic cu animale salbatice Sugas Bai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ OBIECT nr 4.1.5 Hranitoare |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hranitor acoperita cervide(3 buc) | 24,120 | 5,513 | 5,789 | 29,909 | 6,832 |
| 2 | Hranitor cervide | 1,704 | 0,390 | 0,409 | 2,113 | 0,483 |
| 3 | Hranitor mistreti(4 buc) | 11,844 | 2,707 | 2,843 | 14,687 | 3,355 |
| TOTAL I |  | 37,668 | 8,610 | 9,040 | 46,708 | 10,669 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 23,500 | 5,368 | 5,640 | 29,140 | 6,656 |
| TOTAL III |  | 23,500 | 5,368 | 5,640 | 29,140 | 6,656 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 61,168 | 13,978 | 14,680 | 75,848 | 17,325 |

|  | Amenajare parc tematic cu animale salbatice Sugas Bai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ OBIECT nr 4.1.4 Observator Inchis |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Observator inchis | 35,768 | 8,176 | 8,584 | 44,352 | 10,131 |
| TOTAL I |  | 35,768 | 8,176 | 8,584 | 44,352 | 10,131 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 35,768 | 8,176 | 8,584 | 44,352 | 10,131 |

| DEVIZ OBIECT nr 4.1.3 Observator deschis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Observator deschis(5 buc) | 62,235 | 14,226 | 14,936 | 77,171 | 17,627 |
| 2 | Inchideri cu lemn rotund(5buc) | 34,030 | 7,779 | 8,167 | 42,197 | 9,638 |
| TOTAL I |  | 96,265 | 22,004 | 23,104 | 119,369 | 27,266 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 96,265 | 22,004 | 23,104 | 119,369 | 27,266 |

| DEVIZ OBIECT nr 4.1.2 Poteca,alei de circulatie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare inclusiv Tva |  |
|  |  | lei | Euro |  | Mii lei | Mii Euro |
| I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Potaca alei de circulatie | 254,300 | 58,128 | 61,032 | 315,332 | 72,026 |
| TOTAL I |  | 254,300 | 58,128 | 61,032 | 315,332 | 72,026 |
| II – MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje si echipamente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA) |  | 254,300 | 58,128 | 61,032 | 315,332 | 72,026 |