PROGRAM DE CONTROL

pentru calitatea lucrărilor pe faze de execuţie la obiectivul

MODERNIZARE STRADA CRIZANTEMEI

SFANTU GHEORGHE

În conformitate cu Legea nr. 10/95, H.G.R. 272/94, H.G.R. 766/97 şi normativele C56-85,

semnatarii de mai jos stabilesc de comun acord următorul program de control al calităţii lucrărilor :

| Nr. crt. | Lucrări care se controlează, verifică sau recepţionează calitativ şi pentru care se întocmesc documente scrise | Documentul scris care se întocmeşte | Cine îl întocmeşte si semnează |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Predare – primire amplasament si borne de reper | P.V. | B+E+P |
| 2 | Verificarea stratului de uzura | P.V.R. | B+E |
| 3 | Recepţia preliminară | P.V.R. | B+E+P |

Fazele evidenţiate prin îngroşare sunt şi faze determinante ale lucrării.

B =  Beneficiar

P.V.R.         = proces verbal de receptie                                         E =  Executant

P.V.            = proces verbal                                                            P =  Proiectant

G = Geotehnician

I = Inspectoratul Teritorial în Construcţii

1.  Beneficiarul are obligaţia să anunţe ITC cu cel puţin 30 zile înainte de începerea lucrărilor.

2.  Executantul are obligaţia să anunţe pe toţi participanţii la recepţia fazelor determinante cu 3 zile  înainte de atingerea fazei respective.

3.  Reprezentantul ITC va nominaliza fazele la care să fie invitat.

Proiectant                     Beneficiar                           Executant                     ITC