ANALIZĂ COST BENEFICIU

Denumire proiect: CONSTRUIRE WILD PARK MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE Localizare proiect: Regiunea 7 Centru, Judeţul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, Valea Pârâului Debren

Elaborator: Manolatos Gabriel Adrian - Intreprindere Individuala

Februarie 2012

I. IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI

Obiectul investiţiei îl constuitie terenul situat în judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, pe Valea pârâului Debren aflat în proprietatea mun. Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă a Primăriei Mun. Sfântu Gheorghe, pe care se doreşte a fi construit un „Parc tematic cu animale salbatice” ce va fi utilizat în scop turistic.

Obiectivul general este de a promova eficient patrimomiul existent în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru a creşte atractivitatea acestuia care va conduce la rândul ei la creşterea competitivităţii turismului şi implicit a municipiului, prin realizarea unei structuri de agrement turistic: parc cu animale sălbatice – wild park.

Atingerea obiectivului general se poate face prin realizarea următoarelor obiective specifice:

- Crearea unei structuri turistice de agrement care va contribui la dezvoltarea durabilă a infrastructurii de turism în Municipiul Sfântu Gheorghe;

- Atingerea unui număr de aprox. 88.000 de vizitatori până la finele primului an de operare în zona turistică Şugaş Băi;

- Creşterea numărului de turişti sosiţi în mun. Sfântu Gheorghe;

- Creşterea gradului de atractivitate a zonei prin diversificarea ofertei, prin introducerea unei noi categorii de produse turistice atractive, accesibile şi de calitate adaptată la cererea de pe piaţă, respectiv nevoile şi particularităţile vizitatorilor de toate categoriile;

- Creşterea economică locală şi crearea de 3 noi locuri de muncă prin promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării;

- Valorificarea bogăţiilor de mediu şi patrimoniu din zonă prin asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului astfel încât aceasta să fie în egală măsură apreciată în prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare.

În ceea ce priveşte obiectivul specific de dezvoltare durabilă acesta se va realiza printr-un echilibru între sistemul economic şi cel ambiental şi presupune satisfacerea nevoilor din prezent fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile de dezvoltare proprie.

Creşterea economică şi dezvoltarea antrenează inevitabil modificări în ecosisteme, care se vor face fără să se aducă prejudicii mediului natural şi factorului uman în prezent şi în viitor. Astfel, proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin următoarele:

- asigură dezvoltarea unor noi sectoare economice în zonă;

- asigură produse turistice cu cerere pe piaţă;

- integrarea pe piaţă a unor produse turistice competitive;

- asigură crearea unei structuri de agrement 100% funcţionabilă pe termen lung.

Durata de realizare a investiţiei se preconizează a fi de 12 luni, respectiv anul 2012, iar în anul 2013 să se realizeze punerea în funcţiune a investiţiei.

    - INVESTIŢIA DE CAPITAL PROPUSĂ

- Costurile capitale de investiţii ale proiectului ce va fi finanţat au fost determinate în cadrul studiului de fezabilitate.

- Conform bugetului proiectului pentru varianta recomandată, valoarea totală a investiţiei este de 1.167.991 Lei cu TVA.

| Nr. crt. | Denumire | Valoare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | Euro |
| 1. | Total | 1.167.991,00 | 266.981,00 |
| 2. | din care C + M | 901.172 | 205.992 |
| 3. | Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică | 49.600,00 | 11.338,00 |
| 6. | Cheltuieli pentru investiţia de bază | 959.993,00 | 219.437,00 |
| 7. | Alte cheltuieli | 97.837,00 | 22.364,00 |
| 8 | Teren (pasune impadurita, faneata) | 225.000 | 51.866,80 |

- Această valoare a fost utilizată în analiza economică care face obiectul prezentei documentaţii. Durata de realizare a investiţiei este estimată la 12 luni conform graficului de realizare.

- Terenul pe care se va realiza investiţia se află în patrimoniul Municipiului Sfântu Gheorghe. Valoarea terenului este de 225.000 Lei estimată la valoarea de piaţă a unui astfel de teren-pădure de 2.250 euro/ha.

Descrierea obiectului de investiţie propus

În prezent terenul pe care se va realiza investiţia este liber de sarcini, investiţia este una nouă prin care se doreşte construirea unui parc tematic cu animale sălbatice ce va avea următoarea structură:

| Nr. crt | Denumire | U. M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plasa imprejmuire | m.l. | 2395 |
| 2 | Protectie electrica | m.l. | 2395 |
| 3 | Gard electric cu panouri solare | m.l. | 2395 |
| 4 | Alee de circulatie | m.l. | 1723 |
| 5 | Observator deschis | Buc | 5 |
| 6 | Observator inchis panoramic | Buc | 1 |
| 7 | Hranitor acoperit pentru cervide | Buc | 3 |
| 8 | Hranitor descoperit pentru cervide | Buc | 1 |
| 9 | Poarta de intrare mare | Buc | 2 |
| 10 | Poarta de intrare mica | Buc | 3 |
| 11 | Hranitor mistreti | Buc | 4 |
| 12 | Bordei de pândă | Buc | 2 |
| 13 | Hranitoare automate + sararii | Buc | 4 |
| 14 | Adapatori cu nivel constant | Buc | 10 |
| 15 | Cladire anexa | Buc | 1 |
| 16 | WC Ecologic | Buc | 1 |

Structura wild park-ului va avea următoarele caracteristici:

- Suprafaţa totală va fi de 23,9615 ha incluzând fond forestier, păşune împădurită şi fâneaţă care necesită refacere pentru îmbunătăţirea calităţilor nutritive.

- Observatoarele închise vor fi dotate cu fotografii, planşe explicative în care sunt descrise în detaliu speciile de animale care pot fi văzute (urme, fecale, obiceiuri, gradul de periculozitate etc). De asemenea se va construi bordei de pândă, săpat în pământ conform vechiilor tradiţii ale zonei. Unul dintre observatoare va avea acces facil pentru persoane cu dizabilităţi.

- Traseul de vizitare va avea o lungime de aprox. 1,8km şi se va parcurge în aprox. 2ore. Numărul simultan al turiştilor se recomandă a nu fi mai mare de 200 de persoane.

- Parcul va funcţiona pe tot parcursul anului.

    - Accesul se va face prin plata pe loc prin sistemul de bilete.

Această structură va fi populată cu un număr de 79 de animale sălbatice, majoritatea provenite din fauna ţării, care vor fi achiziţionate. Numărul optim de animale pentru suprafaţa proiectată este:

| Denumire | Perioada operare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mascul | Femela |  | Tineret |  | Total |
| Cerb carpatin (cervus elaphus) | 1 | 2 |  | 4 |  | 7 |
| Cerb lopatar (dama dama) | 2 | 3 |  | 3 |  | 8 |
| Caprior (capreolus capreolus) | 4 | 5 |  | 3 |  | 12 |
| Mistreţ (sus scrofa) | 1 | 3 |  | 11 |  | 15 |
| Vulpe (canis vulpes) | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 |
| Muflon (ovis musimon) | 4 | 4 |  | 2 |  | 10 |
| Iepure (oryctolagus cuniculus) |  |  |  |  |  | 25 |
| Total |  |  |  |  |  | 79 |

    - ANALIZA OPŢIUNILOR ŞI A FEZABILITĂŢII

În cadrul acestui context, analiza cost- beneficiu financiară a fost realizată pentru 2 scenarii:

A. Scenariul „Fără Proiect”: varianta fără investiţie (varianta zero): care presupune că investiţia nu va fi realizată, iar proiectul nu va produce niciun rezultat.

B. Scenariul „Cu Proiect”: varianta cu investiţie maximă (varianta maximă): care presupune că obiectivul de investiţii în valoare totală de 981.532 lei cu TVA va fi realizat şi va avea un impact asupra calităţii şi diversităţii serviciilor turistice din zonă precum şi asupra dezvoltării economice şi sociale a comunităţii locale;

- Presupune realizarea integrală a proiectului: Wild park Mun. Sfântu Gheorghe;

- Proiectul face parte din categoria proiectelor generatoare de venituri şi generatoare de beneficii externe, care se va autosusţine în perioada operaţională;

- Analiza a fost realizată pentru o perioadă de 11 ani, corespunzător perioadei de implementare (1 an - 2012) şi de operare a proiectului (10 ani 2013-2023). Având în vedere faptul că durata de realizare a investiţiei este de 12 de luni, anul 2012 de previziune este cel de execuţie a lucrărilor şi de finalizare a implementării proiectului. Anul 2013 de previziune corespunde primului an din perioada operaţională:

| Anul 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | vara-toamna | iarna-primavara | Total an | Pret Lei | Venit Lei |
| Numarul de turisti simultan | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Ora de parcurgere | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Ora de zi | 10 | 8 | 9 |  |  |
| Turisti /zi capacitate proiectata | 1.000 | 750 | 875 |  |  |
| Turisti/an | 182.500 | 136.875 | 319.375 |  |  |
| Gradul de utilizare | 30% | 25% | 28% |  |  |
| Nr turisti din care: | 54750 | 34218,75 | 87828 |  |  |
| copii + pensionari |  | 50% | 43.914 | 5 | 219.570 |
| adulti fara reducre |  | 30% | 26.348 | 10 | 263.484 |
| grupuri |  | 20% | 17.566 | 3 | 52.697 |
| Venit total |  |  |  |  | 535.752 |

| Anul 2-10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | vara-toamna | iarna-primavara | Total an | Pret Lei | Venit Lei |
| Numarul de turisti simultan | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Ora de parcurgere | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Ora de zi | 10 | 8 | 9 |  |  |
| Turisti /zi capacitate proiectata | 1.000 | 750 | 875 |  |  |
| Turisti/an | 182.500 | 136.875 | 319.375 |  |  |
| Gradul de utilizare | 35% | 30% | 33% |  |  |
| Nr turisti din care: | 63875 | 41062,5 | 103797 |  |  |
| copii + pensionari |  | 50% | 51.898 | 5 | 259.492 |
| adulti fara reducre |  | 30% | 31.139 | 10 | 311.391 |
| grupuri |  | 20% | 20.759 | 3 | 62.278 |
| Venit total |  |  |  |  | 633.161 |

- Proiecţiile financiare iau în considerare veniturile necesare pentru susţinerea şi profitabilitatea activităţii;

- Nivelul veniturilor va creşte dupa primul an de funcţionare de la 535.752 lei la 633.161 lei în următorii ani în funcţie de maturitatea proiectului, până când va ajunge la o utilizarea a capacităţii proiectate de 33% după care le considerăm relativ liniar. Proiectul este generator de venituri. De asemenea, nu sunt incluse veniturile bugetare, proiectul autosusţinându-se din veniturile generate;

- Nivelul cheltuielilor operaţionale se consinsederă liniar pe toată periaoda de funcţionare;

- Veniturile şi cheltuielile în această variantă se se regăsesc în cadrul ANEXEI 1.

Scenariul tehnico – economic selectat, este cel care vizează construirea wild park Mun. Sfântu Gheorghe, din mai multe motive:

- costul investiţiei este unul mic la nivel local cu beneficii considerabile;

- zona se poate valorifica doar în scop turistic;

- zona recrează mediul natural al acestor animale, un loc unde foștii stăpâni ai Carpaților se pot dezvolta neameninţaţi de activitatea umană şi de prădători;

- avantajele generate de o astfel de investiţie.

Toate datele converg către o singură concluzie: efectuarea acestei investiţii este necesară şi viabilă, fiind estimată la o valoare totală de 981.532 lei cu TVA.

- III. ANALIZA FINANCIARĂ (ANALIZA COST-BENEFICIU FINANCIARĂ)

Sustenabilitatea proiectului a fost analizată pentru „scenariul cu proiect”, pentru perioada de analiză luând în calcul următoarele elemente:

- valoarea investiţiei;

- sursele de finanţare;

- veniturile obţinute;

- cheltuielile de operare;

- valoarea reziduală a terenului este egală cu valoarea actuală de piaţă, având în vedere că nu vor avea loc modificări care ar influenţa valoarea de piaţă.

Din analiză rezultă că proiectul este sustenabil, veniturile obţinute acoperind atât costurile de operare, cât şi costurile de întreţinere. Tabelul sustenabilităţii financiare se regăseşte în ANEXA 3.

1) Sursele de finanţare ale proiectului:

| Surse de finanţare | Procent | Valoare |  | Total Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul 0 | Ani 1-10 |  |
| Capital privat -nivel local | 100% | 981.532,00 | 0,00 | 981.533,00 |

2) Impacturi ale proiectului

Următoarele variabile pot constitui un punct de plecare pentru identificarea beneficiilor:

- Beneficiarii direcţi ai serviciilor: comunitatea locală, turişti, persoane cu dizabilităţi;

- Calitatea şi numărul serviciior turistice oferite de Primăria Mun. Sfântu Gheorghe;

- Valorificarea resurselor naturale existente în patrimoniul local în interes turistic.

Impacturile pozitive şi negative al proiectului sunt următoarele:

- Economice

- Se vor înregistra venituri suplimentare la bugetul local din noile servicii turistice oferite;

- Se vor înregistra venituri suplimentare la bugetul local din dezvoltarea zonei: activităţi comerciale conexe şi noi construcţii comerciale şi rezidenţiale. Un buget local mai “bogat” înseamnă un impact economic şi social mai bun asupra contribuabililor. Dacă bugetul local este solid comunitatea din localitate va avea numai de câştigat. Un buget local bun va contribui la menţinerea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitate: învăţământ, sănătate, cultură. In acelaşi timp poate contribui la dezvoltarea economică locală prin asigurarea unor finanţări corespunzătoare sau prin oferirea unor garanţii solide pentru împrumuturi de la bănci interesate în dezvoltarea unor activităţi economice în zonă.

- Creşte profitul brut al agenţilor economici din zonă;

- Va creşte anual numărul de vizitatori în parcul de animale şi implicit vor creşte veniturile locale din fluxul de turişti precum şi serviciile colaterale oferite;

- Se vor crea noi locuri de muncă permanente şi temporare;

- Pe termen lung activitatea demarată va contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice locale şi la creşterea interesului investitorilor privaţi români sau străini pentru a investi în zonă cu impact asupra creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă disponibile din zonă;

- Se vor reduce disparităţile între judeţul Covasna şi celelalte judeţe din Regiunea Centru.

- Sociale

- Crearea de noi locuri de muncă (3 persoane) ;

- Se va înregistra o creştere a  gradului de competitivitate locală ;

- Va creşte interesul pentru dezvoltarea locală a zonei;

- Va creşte rolul social al municipiului Sfântu Gheorghe datorită valorificării resurselor naturale în scop turistic de agrement;

- Odată cu promovarea turistică a parcului de animale se va promova municipiu Sfântu Gheorghe şi judeţul Covasna;

- Se va satisface nevoia de cunoaştere a turiştilor/vizitatorilor/comunităţii prin creşterea accesului la informaţie şi implicit va creşte gradul de cultură;

- Se vor diversifica serviciile turistice de calitate în zonă şi segmentele ţintă de turişti/vizitatori corespunzător diversificării ofertei în municipiul Sfântu Gheorghe;

- Va creşte gradul de acces la infrastructură turistică pe termen lung şi la creşterea confortului, sănătăţii şi siguranţei în general a turiştilor;

- Se vor diversifica spaţiile special amenajate pentru persoane cu dizabilităţi;

- Va creşte interesul pentru petrecerea timpului liber în mediul natural, în toate anotimpurile şi reducerea fenomenului de stres datorită aerului ozonat;

- Va scădea rata şomajului local;

- Se va înregistra o creştere a  gradului de competitivitate locală.

- De mediu

- Va creştere nivelul de poluare prin emisiile de gaze ale vehiculelor suplimentare în zonă în perioada de exploatare;

- Se va deteriora parţial şi temporar cadrul natural.

Pe lângă externalităţile monetare care pot lua forma unor fluxuri de input sau output în tabelele de calcul a indicatorilor proiectului, se mai pot identifica şi beneficii nonmonetare. Acestea pot fi:

- Beneficii nonmonetare cuantificabile;

- Beneficii noncuantificabile.

Menţionăm că deşi au fost identificate unele beneficii anticipate cuantificabile, totuşi estimarea lor nu poate fi cuprinzătoare, având în vedere propagarea în lanţ a rezultatelor.

Costurile anticipate ale proiectului sunt:

- costurile de construcţie

- costurile de operare

In cazul în care o politică are un beneficiu net pozitiv, atunci este posibil să fie o serie de transferuri de sume sau de simple plăţi compensatorii care să poată duce la îmbunătăţirea situaţiei a cel puţin o persoană fără a o înrăutăţi pe a celorlalţi (eficienţa Pareto). Dacă şi numai dacă beneficiul net agregat al unei politici -  măsurat prin disponibilitatea de a plăti a indivizilor afectaţi  - este pozitiv atunci pot fi găsite o serie de plăţi compensatorii şi contribuţii care vor face ca politica propusă să reprezinte o îmbunătăţire Pareto faţă de status quo. Costul de oportunitate al unei politici publice pentru implementarea căreia trebuie consumată o anumită resursă este valoarea acelei resurse, în cea mai bună variantă de utilizare a acesteia.

Costul de oportunitate al unui factor este egal cu cheltuielile directe de achiziţie a acelui factor plus (minus) câştigul (pierderea) în surplusul social care apare astfel pe piaţa factorului respectiv.

Alternativele disponibile în cadrul prezentei propuneri sunt cele care au fost prezentate mai sus în cadrul, alternative din care a rezultat fără echivoc că există cel puţin o alternativă posibilă şi viabilă pentru realizarea proiectului, cu efecte social economice dintre cele mai complexe.

Pe lângă externalităţile monetare care pot lua forma unor fluxuri de input sau output în tabelele de calcul a indicatorilor proiectului, se mai pot identifica şi beneficii nonmonetare. Acestea pot fi:

- Beneficii nonmonetare cuantificabile;

- Beneficii noncuantificabile.

O parte din aceste impacturi vor fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie). Acestea vor fi incluse în tabelele analizei economice iar determinarea lor este prezentată  mai sus în evoluţia veniturilor şi a costurilor de operare.

Potenţialii beneficiari, grupurile ţintă care vor beneficia de proiect sunt:

- în mod direct:

    - comunitatea municipiului Sfântu Gheorghe

    - comunitatea judeţului Covasna

    - populaţia din judeţele invecinate

    - cele 3 persoane nou angajate

    - familiile celor 3 persoane nou angajate

    - turişti sosiţi în zonă care practică diferite forme de turism

    - oameni de afaceri români şi străini cu pretenţii şi hobby-uri speciale

- în mod indirect:

    - Municipiul Sfântu Gheorghe

    - Instituţii publice

    - Mediul de afaceri local, regional şi naţional

    - Firme de comerţ şi servicii în perioada operaţională a proiectului

    - Firma de construcţii şi firme de servicii în realizarea şi implementarea proiectulu

    - Bugetul de Stat prin taxele şi impozitele colectate mai mari.

3) Evoluţia prezumată a costurilor de operare şi a veniturilor

#### 1. Costuri de operare

- Costurile de întreţinere şi administrative

Costurile anuale ale întreţinerii wild park-ului au fost considerate ca fiind de 210.751 lei /an astfel:

| Nr. crt. | Denumire | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materii prime si materiale | 32.187 |
| 2 | Alte materiale | 12.000 |
| 3 | Energie si apa | 2.236 |
| 4 | Marfuri |  |
| 5 | Aferente personalului angajat | 43.200 |
| 6 | Asigurari si protectie sociala | 12.528 |
| 7 | Prestatii externe | 108.600 |
| 8 | Impozite, taxe si varsaminte asimilate |  |
| 9 | Alte plati aferente exploatarii |  |
| 10 | CHELTUIELI TOTALE-lei | 210.751 |

Materii prime şi materiale

Parcul va adăposti şapte specii, majoritatea provenite din fauna ţării:

| Denumire | Perioada operare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mascul | Femela |  | Tineret |  | Total |
| Cerb carpatin | 1 | 2 |  | 4 |  | 7 |
| Cerb lopatar | 2 | 3 |  | 3 |  | 8 |
| Caprior | 4 | 5 |  | 3 |  | 12 |
| Mistreţ | 1 | 3 |  | 11 |  | 15 |
| Vulpe | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 |
| Muflon | 4 | 4 |  | 2 |  | 10 |
| Iepure |  |  |  |  |  | 25 |
| Total |  |  |  |  |  | 79 |

Animalele vor fi crescute în spaţii deschise în natură - pădure - de unde îşi vor lua hrana proprie necesară:

Hrana animal

Cerb carpatin

Hrana este deficitară pentru cerb în perioada iernii şi se compune din: - lujeri (tulpină sau porțiune de tulpină subțire la plantele erbacee și ramură tânără de 1-2 ani la plantele lemnoase) - muguri și uneori scoarță de copac - frunze verzi rămase sub zăpadă, diferite frunze și ierburi uscate - plante verzi - ghinda și jirul constituie hrana de bază - acceptă și reacționează bine la hrana administrată complementar de om: fân, frunzare (frunze uscate servind ca așternut sau nutreț pentru vite), suculente (nutrețuri provenite din plante cu tuberculi și din rădăcinoase) și concentrate.

Cerb lopatar

Hrana sa cu predilectie este alcatuita din: - ierburi - frunze - lujeri - mai ales ghinda, jir, castane, mere si pere padurete.

Caprior

Hrana este constituita din: - frunze de paltin, frasin, salcam ori plop - de asemenea, capriorul mananca cu placere trifoi, lucerna, mazare, grau si orz verde.

Mistret

Mistretul este omnivor tipic si mananca aproape tot ceea ce este comestibil, la suprafata solului si din sol. Constituie hrana pentru mistret: - verdeturile şi lujerii unor specii forestiere, radacinile, rizomii, bulbii si tuberculii, fructele carnoase, nucoase si semintele forestiere - cerealele si semintele agricole - animalele nevertebrate si vertebratele mici si chiar mijlocii, cadavrele animalelor mari, humusul si putregaiul din sol in conditii extreme.

Vulpe

Vulpea mănâncă cele mai multe mici mamifere: șoareci de câmp, popândăi, castori, lemingi, veverițe, iepuri etc. Aceasta nu necesită suplimente întrucât ea pe toată perioada iernii îşi găseşte hrană în natură.

Muflon

Hrana este vegetală, constând din ierburi de pădure, lăstari, frunze etc

Iepure

Se hraneste cu vegetale, ierburi, lujeri, frunze, muguri, lăstari, coaja unor pomi fructiferi sau arbori tineri.

Pe lângă hrana găsită în natură sunt necesare suplimente pentru efectivul de animale pe perioada iernii şi a perioadelor de secetă din timpul verii. Costurile aferente pentru suplimente sunt:

| Hrana / cap de animal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrana/zi | cerb carpatin | cerb lopatar | caprior | muflon | mistreti | iepuri | Total/cap | Pret Lei/UM |
| suculent kg | 2 | 2 |  | 2 |  | 0,5 | 2372,5 | 0,1 |
| fan kg | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  | 2007,5 | 0,15 |
| cereale kg | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 2 |  | 1788,5 | 0,75 |
| mediacamante si analiza preventive/ocazie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 40 |
| sare (blocuri de lins pe baza de sare si microelemente kg |  |  |  |  |  |  | 50 | 3,5 |
| resturi (de la abator si vegetale) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Giga Joule/an | 24 | 9 | 4 | 20 |  |  |  |  |

| Hrana / efectiv animale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrana/zi | cerb carpatin | cerb lopatar | caprior | muflon | mistreti | iepuri | Total | Pret Lei/UM | Valoare Lei |
| suculent kg | 14 | 16 | 0 | 20 | 0 | 12,5 | 22812,5 | 0,1 | 2281,25 |
| fan kg | 10,5 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 18067,5 | 0,15 | 2710,12 |
| cereale kg | 10,5 | 5,6 | 3,6 | 4 | 30 | 0 | 19600,5 | 0,75 | 14700,38 |
| mediacamante si analiza preventive/ocazie | 28 | 32 | 48 | 40 | 60 | 100 | 308 | 40 | 12320,00 |
| sare (blocuri de lins pe baza de sare si microelemente kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,5 | 175,00 |
| resturi (de la abator si vegetale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr animale | 7 | 8 | 12 | 10 | 15 | 25 | 77 | - | 32186,75 |

Alte materiale

| Denumire | Valoare Lei/luna | Valoare Lei/an |
| --- | --- | --- |
| Unelte, utilaje | 500 | 6.000 |
| Diferite materiale | 500 | 6.000 |
| Total |  | 12.000 |

Utilităţi: energie şi apă

| Utilitati | Pret Lei/luna | Consum UM/luna | Valoare Lei/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrica | 150 | 0,5 kwh | 900 |
| Salubrizare | 100 | 1 buc | 1.200 |
| Pubela |  |  | 136 |
| Total | - | - | 2.236 |

Costurile cu forţa de muncă angajată

Se vor crea 3 locuri noi de muncă permanente cu normă întreagă pentru personalul care va deservi wild park-ul, iar pentru buna funcţionare a wild park-ului şi asigurarea unor servicii calitative se vor realiza contracte de prestări servicii veterinare, îngrijire animale şi salubrizare. Angajarea personalului se va realiza după implementarea proiectului, începând cu perioada de operare.

| Denumire | Nr. angajati |
| --- | --- |
| Administrator / Ghid | 1 |
| Portar | 2 |
| Total | 3 |

| Denumire | Nr. salariati | Salar mediu brut/Lei | Salar lunar Lei | Salar anual Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salarii | 3 | 1.200 | 3.600 | 43.200 |
| Contributii | 3 | 348 | 1.044 | 12.528 |
| Total salar | - | - | 4.644 | 55.728 |

Prestări externe

| Denumire | Cantitate/luna | Valoare Lei/luna | Valoare Lei/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicii de medicina veterinara | 1 | 2.000 | 24.000 |
| Servicii de intretinere animale | 1 | 3.000 | 36.000 |
| Marketing | 1 | 2.000 | 24.000 |
| Imprimante | 8333 buc | 2.000 | 24.000 |
| Telefon | 1 | 50 | 600 |
| Total | - | 9.050 | 108.600 |

- Valoarea reziduală

- Valoarea reziduală = valoarea reziduala în ultimul an (2031) cu semnul minus (-225.000 lei). Valoarea reziduală a investiţiei reprezintă valoarea de lichidare a investiţiei în ultimul an din orizontul de analiză. Se ia in considerare valoarea reziduală a terenului este egală cu valoarea actuală de piaţă, avâand în vedere că nu vor avea loc modificări care ar influenţa valoarea de piaţa.

- Venituri din operare

Veniturile pentru susţinerea activităţii provin din serviciile vândute, respectiv din taxa de acces la wild park. Proiectul se autosusţine din veniturile generate de către acesta, neavând alte venituri de la bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe.

| Nr. crt. | Denumire | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Venituri din activitati economice | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 2 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Total venituri - lei | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |

În mun. Sfântu Gheorghe putem estima că parcul de animale va înregistra variaţii de sezonalitate trimestrială a vizitatorilor astfel: trim. I 10%, trim. II şi trim. III 70%, iar în trim. IV 20%. Factorii care influenţează prioritar cererea sunt determinaţi în primul rând de sezon, iar apoi de preţ, serviciile oferite, calitatea, factorul timp şi serviciile conexe existente în zonă.

Indicatorii statistici care stau la baza estimării cererii sunt:

- Populaţia stabilă şi numărul de persoane înregistrate în învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului Covasna este următoarea:

numar persoane

| Total judeţ Covasna | ANUL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Populatia stabila la 1 ianuarie | 223208 | 222846 | 222481 |
| Copii si elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar din care: | 38520 | 37728 | 38071 |
| Invatamant prescolar | 8700 | 8740 | 9002 |
| Invatamant primar si gimnazial (inclusiv special) | 19510 | 18840 | 19250 |
| Invatamant primar si gimnazial | 19328 | 18656 | 19043 |
| Invatamant primar si gimnazial special | 182 | 184 | 207 |
| Invatamant liceal | 7737 | 8305 | 8427 |
| Invatamant profesional | 1800 | 967 | 482 |
| Invatamant postliceal | 773 | 876 | 910 |

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

La nivelul judeţului Covasna erau înregistraţi în învăţământul preuniversitar în anul 2010 un număr de 38.071 de copii, care reprezintă 17,11%din totalul populaţiei stabile înregistrate la 1 ianuarie 2010.

- Numărul de sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică din judeţul Covasna

| Denumire | 2011 - număr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sep. | oct. | nov. | dec. | total |
| Total sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total judeţ Covasna | 4460 | 4600 | 5778 | 6181 | 7730 | 9230 | 10793 | 10571 | 8802 | 8489 | - | - | 76634 |

Sursă: Institutul Naţional de Statistică

- Numărul de turişti din zona turistică Şugaş Băi

La nivelul zonei turistice Şugaş Băi ca indicator de circulaţie turistică şi pentru determinarea sezonalităţii este considerat numărul de autovehicule cu turişti care au care au plătit taxa de intrare în zona în perioada 2006-2009:

| Denumire | ANUL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Taxa de intrare lei | 12.944 | 10.164 | 22.341 | 21.240 |
| Total nr. autovehicule taxate | 6.472 | 4.166 | 7.447 | 7.080 |
| Nr. turişti plătitori | 12.944 | 8.332 | 14.894 | 14.160 |

Sursă: Primăria Mun. Sf. Gheorghe

La nivelul zonei turistice Şugaş Băi putem spune că din totalul anual de autovehicule cu turişti, numărul acestora în perioada de iarnă (3 luni) când pârtia de schi este funcţionabilă înregistrează cca. 11% din totalul anual de autovehicule cu turişti.

Se estimează că într-un autovehicul au circulat cel puţin doi turişti, ceea ce face ca numărul de turişti să fie cel puţin dublu faţă de cel al autovehiculelor. Apreciem că numărul total de turişti este cu 30% mai mare decât a celor consideraţi a ajunge în staţiune cu autoturismele taxate.

Aşa cum este preconizat, în anul primul an de functionare (2013) s-au estimat 87.828 de turişti, iar pentru perioada 2014-2023 un număr de 103.797 vizitatori ai wild park-ului.

Având în vedere sezonalitatea activităţilor propuse la obiectivul turistic ”wild park”, se consideră 3 perioade distincte pentru previzionarea numărului de vizitatori după cum urmează:

- Perioada Ian-Martie în care se estimează un total de aprox 10.380 turişti anual (10%). Temperaturile medii anuale vor fi foarte scăzute din luna ianuarie şi jumătate din luna februarie numărul de vizitatori va fi cel mai mic din tot anul.

- Perioada  Aprilie-Septembrie în care în care se estimează un total de aprox. 72.658 turişti anual (70%).

- Perioada Octombrie-Decembrie în care în care se estimează un total de aprox. 20.759 turişti anual (20%).

Din totalul vizitatorilor se previzionează că 70% vor vizita parcul în perioadele de weekend.

Vizitatorii au fost împărţiţi în 3 grupe şi anume:

- Copii/elevi şi bătrâni din judeţul Covasna, judeţul Braşov şi alte judeţe din ţară care reprezintă aprox. 50% din totalul turiştilor;

- vizitatori adulţi care reprezintă aprox. 30% din totalul turiştilor;

- grupuri 20% din totalul turiştilor.

Veniturile sunt estimate pe baza numărului de turişti anual şi ajung astfel la un total anual de aprox. 535.752 lei (123.502 euro la cursul de 4,3380 lei/euro) conform tabelului de mai jos:

| Denumire | Procent | Nr. vizitatori | Pret bilet Lei | Valoare venit Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| din care copii + pensionari | 50% | 43.914 | 5 | 219.570 |
| adulti fara reducre | 30% | 26.348 | 10 | 263.484 |
| grupuri | 20% | 17.566 | 3 | 52.697 |
| Venit total an 1 | 100% | 87.828 | - | 535.752 |

| Denumire | Procent | Nr. vizitatori | Pret bilet Lei | Valoare venit Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| din care copii + pensionari | 50% | 51.898 | 5 | 259.492 |
| adulti fara reducre | 30% | 31.139 | 10 | 311.391 |
| grupuri | 20% | 20.759 | 3 | 62.278 |
| Venit total an 2-10 | 100% | 103.796 | - | 633.161 |

În urma realizării investiţiei propuse venitul previzionat este:

| Nr. crt. | Elemente | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Venituri din activitati economice | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 2 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TOTAL VENITURI - lei | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |

Suportabilitatea tarifelor practicate reiese din indicatorii veniturilor nete anuale pe gospodărie (persoană).

| Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării, în 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea Centru | Total gospodării | Gospodării de: |  |  |  |
|  |  | Salariaţi | Agricultori | Şomeri | Pensionari |
| Venituri totale | Lei(RON), lunar pe o persoană |  |  |  |  |
|  | 791,25 | 904,50 | 646,67 | 465,12 | 797,81 |
| Venituri băneşti din care: | procente |  |  |  |  |
|  | 85,4 | 89,7 | 56,6 | 82,6 | 84,0 |
| Salarii brute şi alte drepturi salariale | 54,0 | 81,5 | 10,8 | 43,1 | 25,7 |
| Venituri din agricultură | 3,3 | 0,7 | 32,2 | 2,3 | 2,4 |
| Venituri din activităţi neagricole independente | 2,4 | 0,8 | 2,7 | 1,9 | 0,6 |
| Venituri din prestaţii sociale | 24,2 | 5,7 | 8,4 | 29,8 | 54,2 |
| Venituri din proprietate | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 |
| Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale | 2,8 | 2,9 | 1,5 | 4,2 | 2,7 |
| Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii | 11,8 | 7,4 | 41,9 | 13,2 | 13,3 |

Sursă: Institutul Naţional de Statistică

4) Ipoteze de bază

| 1. | Toate beneficiile şi costurile sunt exprimate în preţuri curente 2012, fără actualizare la inflaţia prognozată; preţuri interne; moneda de referinţă este Ron-ul; |
| --- | --- |
| 2. | EIRR este calculată pentru 11 ani, durata estimată a proiectului. Aceasta perioadă include un an de execuţie a investiţiei, precum şi următorii 10 ani (2013-2023) de operare/activitate; |
| 3. | Viabilitatea economică a Proiectului compară EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC); Valoarea ratei de actualizare utilizată în analiză este 9%; Prin urmare, Proiectul este considerat că se va autosustine, dacă RIRF/C este mai mare decât 9%. Valoarea ratei sociale de actualizare este de 5,5%. |
| 4. | Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”, în care fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. |

Sumarul ipotezelor de bază este detaliat în tabelul următor:

| Scenariul macroeconomic considerat (Pesimist/mediu/optimist) | mediu | M |
| --- | --- | --- |
| Anul de bază pt. calculul costurilor şi calcule de actualizare | Anul | 2012 |
| Anul începerii lucrărilor | Anul | 2012 |
| Durata lucrărilor | ani | 1 |
| Perioada de evaluare | ani | 10 |
| Rata de actualizare (costul capitalului) | % | 5,0% |
| Rata socială de actualizare | % | 5,5% |

Investiţia s-a presupus a se derula pe perioadă de 12 luni.

| U.M. | Investitia totala -esalonare |
| --- | --- |
| An | 2012 |
| Lei | 981.532 |
| Procent/an | 100,00% |

Analiza cost-beneficiu financiară a fost realizată pe rezultatele incrementale ale proiectului (scenariul cu proiect minus scenariul fără proiect).

Principalii indicatori de performanţă sunt prezentaţi în următoarele anexe:

ANEXA 2 – Calculul venitului net actualizat al investiţiei cu următoarele rezultate:

| Rata internă a Rentabilităţii Financiare a Investiţiei (RIRF/C) | 38.98% |
| --- | --- |
| Valoarea actuală netă financiară a investiţiei (VNAF/C) | 1.735.027 |
| Rata de actualizare | 9% |

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Metoda care a fost utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie.

Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect este determinată de indicatorii :

- RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiţie) este mai mare decât rata de actualizare de 9%

Sustenabilitatea financiară a proiectului este evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat neactualizat. Acesta este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză (2012-2023). La determinarea acestuia s-au luat în considerare toate costurile, precum şi toate sursele de finanţare ANEXA 3.

Impactul economic al proiectelor de asemenea natură finantaţe cu fonduri publice se poate evidenţia prin analiza efectelor incrementale produse de implementarea investiţiei. În acest sens, calcularea indicatorilor economici şi financiari de performanţă este necesar să fie efectuată pe baza diferenţelor dintre alternativele posibile: varianta fără proiect vs. varianta cu proiect. Această abordare are şi rolul de a asigura comparabilitatea opţiunilor alternative, în vederea verificării fezabilităţii financiare şi economice a soluţiei propuse prin Studiul de Fezabilitate.

Se observă faptul că analiza cost-beneficiu financiară a fost realizată şi rezultatele incrementale ale proiectului (scenariul cu proiect minus scenariul fără proiect). Incremental s-au calculat indicatorii financiari ai proiectului în baza cash-flow-urilor rezultate pentru cele 2 variante (cu şi fără proiect)  ANEXA 4.

- IV. ANALIZA ECONOMICĂ (ANALIZA COST-BENEFICIU ECONOMICĂ)

Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează proiectul din punctul de vedere al societăţii.

Având în vedere valoarea investiţiei care nu este una majoră, precum şi amplitudinea impactului, economic, social şi de mediu, mic al proiectului se consideră că nu este necesară analiza economică,  rezultatele analizei financiare fiind semnificative.

- V. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabilele „critice" şi parametrii modelului, aceştia fiind cei a căror variaţie, pozitivă sau negativă, comparată cu valoarea utilizată au cel mai mare efect asupra ratei de rentabilitate financiară sau asupra valorii prezente actualizate.

Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilităţii proiectului investiţional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existenţa unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puţin probabil pot influenţa performanţa previzionată a proiectului.

Aceşti factori de risc se pot încadra în două categorii:

- categorie care poate influenţa costurile de investiţie;

- categorie care poate influenţa elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordată se bazează pe:

- analiza senzitivităţii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

- calcularea valorii aşteptate a indicatorilor de performanţă ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adică acele variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilităţii sale. Evaluarea generală a robusteţii şi eficienţei proiectului;

- aprecierea gradului de risc: cu cât numărul de variabile critice este mai mare, cu atât proiectul este mai riscant;

- sugerează măsurile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicatorii luaţi în calcul pentru analiza senzitivităţii sunt:

  - rata internă de rentabilitate (RIR/C);

  - valoarea netă actualizată (VNA/C).

Indicele de senzitivitate este un coeficient de elasticitate care ne arată cu câte procente se modifică parametrul studiat în cazul modificării cu un procent a variabilei. Dacă acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabilă este purtătoare de risc.

Pentru calculul senzitivităţii costului de investiţie, s-au efectuat următoarele corecţii:

- Creşterea cu 10% asupra costurilor de investiţii, care va produce o diminuare a rentabilităţii investiţiei cu 3,76%, ceea ce inseamnă o senzitivitate scăzută.

- Modificarea costurilor de operare a cu +10% care va produce o diminuare a rentabilităţii investiţiei cu 2,17%, ceea ce inseamnă o senzitivitate scăzută

- Modificarea veniturilor din operare a cu -25% care va produce o diminuare a rentabilităţii investiţiei cu 16,46%, ceea ce inseamnă o senzitivitate medie

Aceste variante sunt prezentate în ANEXA 5, 6,7.

- VI. ANALIZA DE RISC

Procesul de management a riscului comportă şase etape principale:

- Conceperea unui plan de management a riscurilor;

- Identificarea riscurilor;

- Analiza calitativă a riscurilor;

- Analiza cantitativă a riscurilor;

- Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

- Monitorizarea riscurilor cunoscute şi cercetarea posibilităţii de apariţie a unor noi riscuri.

Conform ultimelor concepte în domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Riscul este caracterizat de următoarele caracteristici:

- Probabilitatea de apariţie;

- Impactul produs (consecinţa apariţiei riscului): negativ sau pozitiv;

- Momentul de apariţie, frecvenţa şi iminenţa de apariţie;

- Elementele esenţiale avute în vedere în elaborarea unui plan de management al riscurilor;

- Dezvoltarea unui plan de management trebuie realizată împreună cu persoanele interesate de proiect sau care ar putea fi afectate de implementarea investiţiei;

- Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului;

- Categorii de risc, nivele şi probabilităţi, impacturi estimate (avantajul acestei investigaţii reprezintă folosirea modelelor de bună practică dezvoltate în domeniu).

1.  Identificarea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursă. Astfel, pornind de la o matrice cadru logic, care reprezintă oglinda proiectului, au fost identificate potenţialele riscuri ale proiectului pe diferite nivele.

În cazul în care proiectul nu va fi aprobat de către Consilul Local al mun. Sf. Gheorghe din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat.

În faza investiţională a proiectului, analiza acestor factori de risc identificaţi se regăsesc în analiza de senzitivitate a proiectului.

Riscurile care pot să apară la implementarea activităţilor planificate sunt:

- Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări;

- Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor;

- Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Riscul de întârziere a lucrărilor ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiţie. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziţii poate apare ca urmare a influenţei unor factori externi care să producă decalaje faţă de termenele stabilite iniţial.

Aceste condiţii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializaţi pentru tipul de acţiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condiţiile financiare impuse de procedurile de licitaţie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitaţii şi depăşirea perioadei de contractare estimate.

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectată şi de următoarele riscuri:

- Lipsa de implicare a membrilor comunităţii în punerea în practică a proiectului – acest risc are o probabilitate de apariţie extrem de mică;

- Dezinteres din partea membrilor comunităţii pentru dezvoltarea capacităţii locale a acesteia – acest risc are, de asemenea, o probabilitate de apariţie extrem de mică.

- Influenţele negative din partea celor care nu sunt beneficiari direcţi ai proiectului nu au fost identificate.

2. Analiza calitativă a riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru controlul şi finanţarea riscurilor.

Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanţei riscurilor precum şi aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de probabilitatea de apariţie şi impactul produs.

În acest caz, poziţionarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă şi se bazează doar pe expertiza echipei de proiect.

| Impact | Probabilitate | SCAZUT | MEDIU | MARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW |  | Lipsa de implicare a membrilor comunităţii în punerea în practică a proiectului; Dezinteres din partea membrilor comunităţii pentru dezvoltarea capacităţii locale a acesteia. | Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut; |  |
| MEDIUM |  | Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrări |
| HIGH |  |  | Influenţe negative din partea celor care nu sunt beneficiari direcţi ai proiectului | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări |

Diagrama riscurilor

Legenda:

Ignoră riscul

Precauţie la astfel de riscuri

Se impune un plan de acţiune

3. Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

- Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariţia riscului;

- Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de asigurare, garanţii);

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul  apariţiei riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate în căsuţele colorate:

| Matricea de management al riscurilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Risc | Tehnici de control | Măsuri de management al riscurilor |
| 1 | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Reducerea riscului | In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, se recomandă o planificare riguroasă a activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor marje de timp. |
| 2 | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări | Evitarea riscului | Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel încât activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificaţi din timp posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceştia. |
| 3 | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări | Evitarea riscului Reducerea riscului | Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei de finanţare a proiectului bugetul estimat de costuri să fie elaborat realist şi pe baza unor sume certe. În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate. |

VII. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

| Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie | 4 |
| --- | --- |
| Număr de locuri de muncă create în faza de operare | 3 |

VIII.  CONCLUZII

- Proiectul este coerent legat de obiectivul Primăriei Mun. Sf. Gheorghe şi de priorităţile de dezvoltare strategică a judeţului;

- Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului;

- Resursele materiale şi umane sunt clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului;

- Proiectul prevede servicii turistice oferite pentru grupuri ţintă diversificate inclusiv cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi;

- Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor;

- Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă;

- Estimarea costurilor de operare este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate;

- Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în scopului/ obiectivelor acestuia;

- Activitatea wild park-ului se va autosusţine;

- Situaţiile prezentate în analiza cost-beneficu demonstrează durabilitatea financiară a investiţiei, după cum se poate observa fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiţiei, deci proiectul este durabil din punct de vedere financiar;

- Analiza pieţei turistice demonstrează existenţa unei pieţe / cereri certe în vederea valorificării infrastructurii de turism de utilitate publică privată;

- Prin implementarea proiectului se preconizează o creşterea a numărului anual de turişti care vizitează obiectivul turistic;

- Solicitantul dovedeşte capacitatea solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii de turism după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectiei);

- Proiectul prevede crearea a 3 noi locuri de muncă permanente ca urmare a implementării acestuia.

Soluţia prezentată pentru dezvoltarea şi diversificarea serviciilor turistice în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv în judeţul Covasna, este oportună a fii realizată deoarece asigură accesul la infrastructură organizată adecvat, inclusiv cu acces pentru persoane cu dizabilităţi, şi satisface necesăţiile de ordin cantitativ şi calitiativ ale comunităţii şi ale turiştilor.

ANEXE

ANEXA 1  – VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI INTREŢINERE

ANEXA 2 – RATA INTERNĂ  A  RENTABILITĂŢII  FINANCIARE A  INVESTIŢIEI

ANEXA 3 – SUSTENABILITATEA FINANCIARÃ

ANEXA 4 – RAPORTUL COST BENEFICIU

ANEXA 5 – SENZITIVITATE COST INVESTIŢIE

ANEXA 6 – SENZITIVITATE COST INTRETINERE

ANEXA 7 – SENZITIVITATE VENITURI

ANEXA 1  – VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI INTREŢINERE

| Nr. crt. | ELEMENTE | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Venituri din activitati economice | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 2 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TOTAL VENITURI - lei | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |

| Nr. crt. | ELEMENTE | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Materii prime si materiale | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 |
| 2 | Alte materiale | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | Energie si apa | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 |
| 4 | Marfuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aferente personalului angajat | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 6 | Asigurari si protectie sociala | 12.528 | 12.528 | 12.528 | 12.528 | 12.528 | 12.528 | 12.528 | 12.528 | 12.528 | 12.528 |
| 7 | Prestatii externe | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| 8 | Impozite, taxe si varsaminte asimilate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Alte plati aferente exploatarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHELTUIELI TOTALE-lei | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |

ANEXA 2 – RATA INTERNĂ  A  RENTABILITĂŢII  FINANCIARE A  INVESTIŢIEI

| Nr. Crt. | ELEMENTE | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Venituri |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 2 | Venituri totale |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 3 | Costuri de exploatare totale |  | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 4 | Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Costurile totale ale investitiei | 981.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -225.000 |
| 6 | Cheltuieli totale | 981.532 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | -14.249 |
| 7 | Flux de numerar net | -981.532 | 325.001 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 647.410 |
| 7 | Rata interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei(RIRF/C) | 38,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C) | 1.735.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RATA DE ACTUALIZARE | 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOARE NETA ACTUALIZATA | -981.532 | 298.166 | 355.534 | 326.178 | 299.246 | 274.538 | 251.869 | 231.073 | 211.993 | 194.489 | 273.473 |

ANEXA 3 – SUSTENABILITATEA FINANCIARÃ

| Nr. Crt. | ELEMENTE | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total resurse financiare | 981.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Venituri |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| A | TOTAL INTRARI | 981.532 | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 3 | Total costuri de exploatare |  | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 4 | Total costuri de investitie | 981.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dobanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Indemnizatii de pensionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rambursare credite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Taxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | TOTAL IESIRI | 981.532 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| C | Total flux de numerar | 0 | 325.001 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 |
| D | TOTAL FLUX DE NUMERAR CUMULAT | 0 | 325.001 | 747.411 | 1.169.821 | 1.592.231 | 2.014.641 | 2.437.051 | 2.859.461 | 3.281.871 | 3.704.281 | 4.126.691 |

ANEXA 4 – RAPORTUL COST BENEFICIU

| Nr. Crt. | ELEMENTE | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Venituri |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 2 | Venituri totale |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 |
| 3 | Costuri de exploatare totale |  | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 4 | Costurile totale ale investitiei | 981.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cheltuieli totale | 981.532 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 6 | Flux de numerar net | -981.532 | 325.001 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 |
| 7 | Venituri actualizate |  | 510.240 | 574.296 | 546.948 | 520.903 | 496.098 | 472.474 | 449.976 | 428.548 | 408.141 | 388.706 |
| 8 | Cheltuieli totale actualizate | 981.532 | 200.715 | 191.157 | 182.055 | 173.385 | 165.129 | 157.266 | 149.777 | 142.645 | 135.852 | 129.383 |
| 9 | Raport cost/beneficiu (B/C) | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RATA DE ACTUALIZARE | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 5 – SENZITIVITATE COST INVESTIŢIE

| Nr. Crt. | ELEMENTE | % | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Corectii fiscale | CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Beneficii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Total beneficii externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Venituri totale |  |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 858.161 |
| 5 | Total venituri |  |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 858.161 |
| 6 | Costuri cu cresterea poluarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Total costuri externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Total costuri de exploatare | 1,00 |  | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 9 | Total costuri de investitie | 1,10 | 1.079.685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Total cheltuieli |  | 1.079.685 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 11 | Cash flow net |  | -1.079.685 | 325.001 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 422.410 | 647.410 |
| 12 | Rata interna a rentabilitatii economice a investitiei (RIRE/C) |  | 35,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Valoarea actuala neta economica a investitiei (VNAE/C) |  | 1.636.874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Raport cost/beneficiu(B/C) |  | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RATA DE ACTUALIZARE | 9,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOARE NETA ACTUALIZATA |  | -1.079.685 | 298.166 | 355.534 | 326.178 | 299.246 | 274.538 | 251.869 | 231.073 | 211.993 | 194.489 | 273.473 |
|  | VENITURI ACTUALIZATE |  |  | 450.932 | 580.882 | 633.161 | 580.882 | 532.919 | 488.916 | 448.547 | 411.511 | 377.533 | 469.443 |
|  | CHELTUIELI ACTUALIZATE |  | 1.079.685 | 177.385 | 193.350 | 210.751 | 193.350 | 177.385 | 162.738 | 149.301 | 136.974 | 125.664 | 115.288 |

ANEXA 6 – SENZITIVITATE COST INTRETINERE

| Nr. Crt. | ELEMENTE | % | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Corectii fiscale | CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Beneficii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Total beneficii externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Venituri totale |  |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 858.161 |
| 5 | Total venituri |  |  | 535.752 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 633.161 | 858.161 |
| 6 | Costuri cu cresterea poluarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Total costuri externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Total costuri de exploatare | 1,10 |  | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 |
| 9 | Total costuri de investitie |  | 981.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Total cheltuieli |  | 981.532 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 | 231.826 |
| 11 | Cash flow net |  | -981.532 | 303.926 | 401.335 | 401.335 | 401.335 | 401.335 | 401.335 | 401.335 | 401.335 | 401.335 | 626.335 |
| 12 | Rata interna a rentabilitatii economice a investitiei (RIRE/C) |  | 36,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Valoarea actuala neta economica a investitiei (VNAE/C) |  | 1.599.774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Raport cost/beneficiu(B/C) |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RATA DE ACTUALIZARE | 9,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOARE NETA ACTUALIZATA |  | -981.532 | 278.831 | 337.796 | 309.904 | 284.316 | 260.840 | 239.303 | 219.544 | 201.416 | 184.786 | 264.571 |
|  | VENITURI ACTUALIZATE |  |  | 491.516 | 532.919 | 488.916 | 448.547 | 411.511 | 377.533 | 346.361 | 317.762 | 291.525 | 362.496 |
|  | CHELTUIELI ACTUALIZATE |  | 981.532 | 212.684 | 195.123 | 179.012 | 164.231 | 150.671 | 138.230 | 126.817 | 116.346 | 106.739 | 97.926 |

ANEXA 7 – SENZITIVITATE VENITURI

| Nr. Crt. | ELEMENTE | CF | ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Corectii fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Beneficii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Total beneficii externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Venituri totale | 0,75 |  | 401.814 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 643.621 |
| 5 | Total venituri |  |  | 401.814 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 474.871 | 643.621 |
| 6 | Costuri cu cresterea poluarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Total costuri externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Total costuri de exploatare | 1,00 |  | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 9 | Total costuri de investitie |  | 981.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Total cheltuieli |  | 981.532 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 | 210.751 |
| 11 | Cash flow net |  | -981.532 | 191.063 | 264.120 | 264.120 | 264.120 | 264.120 | 264.120 | 264.120 | 264.120 | 264.120 | 432.870 |
| 12 | Rata interna a rentabilitatii economice a investitiei (RIRE/C) |  | 22,52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Valoarea actuala neta economica a investitiei (VNAE/C) |  | 717.755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Raport cost/beneficiu(B/C) |  | 1,3075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RATA DE ACTUALIZARE | 9,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOARE NETA ACTUALIZATA |  | -981.532 | 175.287 | 222.304 | 203.949 | 187.109 | 171.660 | 157.486 | 144.483 | 132.553 | 121.608 | 182.849 |
|  | VENITURI ACTUALIZATE |  |  | 368.637 | 399.689 | 366.687 | 336.410 | 308.633 | 283.150 | 259.771 | 238.322 | 218.644 | 271.872 |
|  | CHELTUIELI ACTUALIZATE |  | 981.532 | 193.350 | 177.385 | 162.738 | 149.301 | 136.974 | 125.664 | 115.288 | 105.769 | 97.036 | 89.023 |