###### PROGRAMUL DE URMARIRE A CALITATII EXECUTIEI

la obiectivul:

„ Reabilitare strazi si sistem de iluminat urban in municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna”

Strada NICOLAE COLAN, km 0+000 – km 0+327.09

- Localitatea: Orasul SFANTU GHEORGHE

- Beneficiar: Primaria Orasului SFANTU GHEORGHE

| Nr.crt. | Denumirea Fazei | Documente intocmite: PVLA;PVRC;PV; PVFD;(* | Cine executa controlul B;E;P;I;(** | Volum de lucrare receptionat | Numarul si data actului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ### Predare amplasament | ### PV | ### BEP | ### Pe intreaga lucrare |  |
| 2 | Inainte de executia stratului de legatura BAD 25 | PVFD | BEPI | ### Pe zone de aplicabilitate |  |
| 3 | Inainte de executia stratului de uzura din BA 16m | PVFD | BEPI | ### Pe zone de aplicabilitate |  |
| 4 | Asigurarea scurgerii apelor pluviale | PVRC | BE | ### Pe intreaga lucrare |  |
| 5 | Receptia la terminarea lucrarilor | PVR | BEP | ### Pe intreaga lucrare |  |
| 6 | Receptia finala | PVR | BEP | ### Pe intreaga lucrare |  |

NOTA:

(*    PVLA   – proces  verbal de lucrari ascunse;

PVRC – proces verbal de receptie calitativa;

PV      – proces verbal;

PVFD – process verbal faza determinanta

(**  B – beneficiar;

E – executant;

P – proiectant;

I – inspectorat;

- La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile documentatiei cat si prescriptiile tehnice in domeniu, in vigoare la data respectiva;

- Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate (copii dupa certificatele de calitate, ridicari topografice, probe de laborator, etc) se vor anexa la procesele verbale respective;

#### INVESTITOR			PROIECTANT		         EXECUTANT

………………………                  …………………………                  ……………………..

#### I.S.C. al Judetului Covasna

………………………