MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................                                            Anexa nr. 2 la HCL nr. 196/2014

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Modernizare strada Bartok Bela, Municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.5/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	1.517,129 mii lei

din care C+M 			1.279,738 mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  strada Bartok Bela, Municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Bartok Bela.

Obiectivul este situat în judetul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, pe strada Bartok Bela, în prelungirea străzii Ghioceilor şi până la strada Stadionului, intre Km 0+000 - 0+278.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a scenarilor (propuse prin SF)

În scenariul 0, varianta fără proiect, starea tehnică a străzii Bartok Bela, chiar dacă va fi intretinută anual, se va deprecia grav - fiind drum de pământ.

Scenariul 1 - Modernizarea străzii Bartok Bela - care constă în reabilitarea si extinderea retelei de apă potabilă, realizarea canalizării pluviale, realizarea iluminatului stradal, realizarea trotuarelor şi pistelor de ciclişti, realizarea structurii rutiere rezultată în urma calculelor de dimensionare la traficul de calcul şi verificare la inghet-dezghet: VARIANTA A - cu îmbrăcăminte asfaltică în 2 straturi:

A. Straturi proiectate:

-	5 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură

-	6 cm beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 în strat de legătură

-	25 cm piatră spartă în strat de bază

-	45 cm strat de fundatie din balast .

B. Straturi existente:

-	Pământ de fundare (nisip argilos, argilă).

Pentru a trata corespunzător acest sector de drum cu pământ de fundare sensibil şi foarte sensibile la inghet-dezghet, se va nivela şi compacta terenul la cota de fundare, se va aşeza un strat de geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare şi anticontaminator (având greutate 200 g/mp , grosime 2mm, rezistenta la tractiune long/transv=8/14kN/m, alungirea la rupere long/transv %=110/80, CBR-N=2000, coeficient de permeabilitate =100x10-3 m/sec), după care se va realiza un stratul de fundatie din balast de 45 cm grosime prevăzut în proiect.

Scenariul 2 - Modernizarea străzii Bartok Bela - care constă în reabilitarea si extinderea retelei de apă potabilă, realizarea canalizării pluviale, realizarea iluminatului stradal, realizarea trotuarelor şi pistelor de ciclişti, realizarea structurii rutiere rezultată în urma calculelor de dimensionare la traficul de calcul şi verificare la inghet-dezghet:

VARIANTA B - cu îmbrăcăminte asfaltică în 3 straturi:

A. Straturi proiectate:

-	4 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură;

-	5 cm beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 în strat de legătură;

-	6 cm strat de bază din anrobat bituminos;

-	20 cm strat de fundatie superioară din piatră spartă;

-	40 cm strat de fundatie inferioară din balast.

-	geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare şi anticontaminator (având greutate 200 g/mp , grosime 2mm, rezistenta la tractiune long/transv=8/14kN/m, alungirea la rupere long/transv %=110/80, CBR-N=2000, coeficient de permeabilitate =100x10-3 m/sec).

Avantajele scenariului 1 în raport cu scenariile 0 şi 2:

■	costurile sunt mai reduse decât în scenariul 2;

■	reducerea poluării este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2;

■	reducerea uzurii mijloacelor de transport şi a degradării acestora este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2;

■	sporirea sigurantei circulatiei este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2;

■	creşterea vitezei de rulare este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2;

■	creşterea posibilitatii infiintarii de noi firme şi implicit de noi locuri de muncă este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2;

■	creşterea valorii proprietatilor este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2.

Pentru stabilirea scenariului recomandat s-a estimat evaluarea impactului prin metoda scorului ponderat.

Tabelul nr. 1. Analiza multicriterială a scenariilor

| Situatia fără proiect-Scenariul 0 | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Echitate | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Oportunitati egale | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Durabilitate | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Total 1 = impact insuficient |  |  |  |
| Situatie cu proiect-Scenariul 1 | Scor | Pondere | Impact |
| Echitate | 3 | 0,1 | 0,3 |
| Oportunitati egale | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Durabilitate | 3 | 0,6 | 1,8 |
| Total 3 = impact relevant |  |  |  |
| Situatie cu proiect-Scenariul 2 | Scor | Pondere | Impact |
| Echitate | 2 | 0,1 | 0,2 |
| Oportunitati egale | 2 | 0,3 | 0,8 |
| Durabilitate | 2 | 0,6 | 1,7 |
| Total 2 = impact moderat |  |  |  |

unde:

- 0 - impact zero ;    1 - impact insuficient ;	2 - impact moderat ;

- 3 : impact relevant ;	4 - impact foarte mare.

Recomandarea proiectantului, asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, este adoptarea Scenariului 1, adică a variantei A, variantă care este agreată şi de beneficiar.

* situaţia actuală

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum..

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea exista, permite apei pluviale din şanturi să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

-	reducerea cheltuielilor unitare pe an şi km privind consumul de combustibili şi lubrifianţi;

-	reducerea cheltuielilor de întreţinere;

-	reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea strazii Bela Bartok având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

-	accesul la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, naţionale, căi ferate, precum şi la exploatările agricole din zonă;

-	gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

-	calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

-	condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate

- expertiza tehnică, şi studiu geotehic anexate

- Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, A ”

* scurtã prezentare a soluţiilor tehnice

Lungimea străzii Bartok Bela este de L=0,278 km

Strada Bartok Bela Km 0+000 - 0+278:

A.	Straturi proiectate:

-	5 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură;

-	6 cm beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 în strat de legătură;

-	25 cm piatră spartă în strat de bază;

-	45 cm strat de fundatie din balast.

Grosimile aplicate vor rezulta din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se va avea in vedere si o grosime suplimentara de, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare. Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu

montarea acestuia sub trotuar.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

- săparea pietruirii existente, a pământului si a suprafetei de beton de ciment si asfalt degradata până la cota necesară, finisarea şi compactarea terenului de bază ;

- aşternerea stratului balast de şi compactarea acestuia ;

- aşternerea stratului de piatră spartă şi compactarea lui ;

- turnarea stratului de binder BAD25;

- turnarea stratului de uzura BA16 ;

- realizarea marcajelor rutiere.

- Acostamente

- aşternerea stratului de piatră spartă şi compactarea lui

- plantarea indicatoarelor rutiere;

- executarea marcajelor rutiere;

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Bartok Bela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 18,16 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 28,76 |
| 3 | Sapatura manuala | mc | 467 |
| 4 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 522,00 |
| 5 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 2876,00 |
| 6 | Strat anticontaminator, geotextil filtrant | mp | 2876,000 |
| 7 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,278 |
| 8 | Marcaje rutiere transversale | mp | 216,000 |
| 9 | Montare indicatoare rutiere si stalpi | buc | 16,000 |
| Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de balast | mc | 1295,00 |
| 2 | Strat de piatra sparta | mc | 719,00 |
| 3 | Incarcat pamant | 100mc | 22,83 |
| 4 | Nivelare manuala a terenului | 100mp | 28,76 |
| 5 | Asternere pamant vegetal | mp | 115,00 |
| 6 | Semanare gazon | 100mp | 1,15 |
| 7 | Transport materiale | to | 4120,00 |
| 8 | Transport balast, p.sparta | to | 3625,00 |
| 9 | Descarcare materiale | to | 240,00 |
| 10 | Transport mat.prin purtare | to | 240,00 |
| 11 | Transport mat.prin purtare | to | 865,00 |
| 12 | Transport cu roaba | to | 750,00 |
| 13 | Transport materiale borduri, trotuare | to | 375,00 |
| 14 | Transport cu roaba | to | 375,00 |
| 15 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 560,00 |
| 16 | Trotuare din pavaj | mp | 1501,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 7,39 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 317,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 1700,00 |
| 4 | Montare parapete | m | 60,00 |
| 5 | Placa indicatoare | buc | 9,00 |
| 6 | Umplutura de pamant | mc | 738,00 |
| 7 | Umplutura de nisip | mc | 97,00 |
| 8 | Canalizare pluviala- tub200 | ml | 89,00 |
| 9 | Canalizare pluviala- tub600 | ml | 348,00 |
| 10 | Camine de vizitare | buc | 9,00 |
| 11 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 16,00 |
| 12 | Capac si rama | buc | 9,00 |
| 13 | Spalare si dare in functiune | m | 437,00 |
| 14 | Demontare cond.bet.armat | buc | 11,00 |
| 15 | Demolare port.camine | mc | 3,00 |
| 16 | Desf.-refacere str,rutiera | mp | 80,00 |
| 17 | Transport cu roaba | to | 625,00 |
| 18 | Incarcat pamant | to | 475,00 |
| 19 | Transport materiale | to | 649,20 |
| 20 | Descarcare materiale | to | 24,20 |
| 21 | Transport mat.prin purtare | to | 24,20 |
| Categoria de lucrare: Iluminat public |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | mc | 112,000 |
| 2 | Umplutura de pamant | mc | 112,000 |
| 3 | Turnare beton | mc | 2,060 |
| 4 | Montare stalpi | buc | 9,000 |
| 5 | Macara | ore | 72,000 |
| 6 | Instalatie el. | m | 300,000 |
| 7 | Transport materiale | to | 32,000 |
| 8 | Descarcare materiale | to | 32,000 |
| 9 | Transport mat.prin purtare | to | 32,000 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al drumurilor:

în profil transversal drumurile au următoarele caracteristici:

-	parte carosabilă de 6.00 m lăţime;

-	platformă de  -  12.00- 14.00 m lăţime;

-	pista bicicleta de 1 x 2.00m lăţime;

-	trotuar 2x 1,25 m latime

-	pante transversale carosabil de 2.5%;

-	pante transversale trotuar de 2.0%;

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   1.517,129 mii lei, echivalentul a 339,456 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 1.279,738 mii lei, echivalentul a 286,340 mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 576.096 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-      15.254lei

  - cap.4					-    508.469lei

  - cap.5.1.1				-

  - cap.5.3				-      52.372lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : 941.034 lei cu TVA

  - cap.1					-

  - cap.3					-       55.132lei

  - cap.4					-     771.269lei

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-       31.993lei

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-       82.640lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« Modernizare strada Bartok Bela, Municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |