MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................                                               Anexa nr. 5 la HCL nr. 196/2014

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, AMENAJARE TROTUARE STRADA LUNCA OLTULUI,

Mun. Sfantu Gheorghe , Jud.Covasna  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.9/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 924,899 mii lei

din care C+M 			 841,863 mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna. Lucrarile de modernizare prevad refacerea trotuarelor pe strada Lunca Oltului.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea trotuarelor strazii Lunca Oltului pe toată lungimea unde acestea există pe parcursul de 2041,44 metri al acesteia - de la intersecţia cu strada 1 Decembrie 1918, pâna la intersecţia cu strada Ciucului, la ieşirea din oraş către drumul naţional DN12, spre Miercurea Ciuc.

Strada Lunca Oltului, la care face referire această documentaţie este modernizata, avand o imbracaminte asfaltica intr-o stare bună, trotuarele însă prezentându-se într-o stare avansată de degradare.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.78 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

Trotuare

-	latime variabila min.1,50 m ;

-    sistem rutier

-	 3 cm asfalt turnat;

-	10 cm fundație din beton de ciment tip C20/25;

-	10 cm substrat din balast;

Solutia b.

Trotuare

-	latime variabila min.1,50 m ;

-    sistem rutier  	- balast 10,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- nisip 5,00 cm

- pavaj  12,00-16,00 cm

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,,a”

* scurtã prezentare a soluţiilor tehnice

o	desfacerea, refacerea trotuarelor;

o	desfacerea, refacerea bordurilor;

o	desfacerea și refacerea carosabilului lângă bordurile existente;

o	amenajarea zonei verzi între bordura carosabilului și trotuare;

Pentru asigurarea circulației pietonale în mod corespunzător va fi necesar desfacerea și refacerea trotuarelor existente.

Trotuarele proiectate au următoarea structură rutieră:

o	3 cm asfalt turnat;

o	10 cm fundație din beton de ciment tip C20/25;

o	10 cm substrat din balast;

Suprafața desfășurată a trotuarelor proiectate este de 2390 mp, iar acestea vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton tip 10x15 cm, așezate pe o fundație din beton 10x20 cm.

Pentru a executa desfacerea și refacerea bordurilor este necesară desfacerea și refacerea carosabilului existent cu lățimi de 40 cm lângă borduri.

Structura de refacere a carosabilului este formată din:

o	4 cm beton asfaltin tip BA16;

o	5 cm beton asfaltic deschis tip BAD25;

o	20 cm fundație din piatră spartă peste fundația existentă a străzii

Încadrarea părții carosabile și a zonei verzi se va face cu borduri prefabricate in beton tip 15x25 cm ce vor fi așezate pe o fundație de beton 15x30 cm.

Intrările vehiculelor în curțile existente se va face prin platforme noi carosabile.

Structura platformelor carosabile la intrările în curți este următoarea:

o	4 cm beton asfaltic tip BA16;

o	5 cm beton asfaltic de criblură tip BAD25;

o	10 cm macadam;

o	25 cm strat de fundație din piatră spartă;

o	10 cm strat filtrant din balast;

Suprafețele amenajate și neocupate de platformele carosabile și pietonale se vor însămânța cu ierburi perene dupa așternerea unui strat vegetal de 10 cm grosime, asigurând astfel o zonă verde agreabilă.

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

-	trotuare cu latimi variabile min.1,50 m.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Lunca Oltului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 434,70 |
| 2 | Scarificare mecanica | 100mp | 78,00 |
| 3 | Sapatura manuala | mc | 995,00 |
| 4 | Desfacere borduri | ml | 2490,00 |
| 5 | Decapare imbr,asf. | mp | 470,00 |
| 6 | Spargere beton | mc | 191,50 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 163,00 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 1320,00 |
| 3 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA8 - 3 cm grosime | mp | 2390,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 4 | Fundatie de beton | mp | 2390,000 |
| 5 | Strat de balast | mc | 239,00 |
| 6 | Strat de piatra sparta | mc | 264,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1410,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1900,00 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

L=2041,44 m

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   691,336  mii lei, echivalentul a 154,686 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 629,249 mii lei, echivalentul a 140,794  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 691.336 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-       620.868lei

  - cap.5.1.1				-          8.381lei

  - cap.5.3				-        62.087lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : -

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					-

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« AMENAJARE TROTUARE STRADA LUNCA OLTULUI,

Mun. Sfantu Gheorghe , Jud.Covasna  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |